ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17.03.2016    №    33							                    с. Волчиха

О ходе реализации государственной

программы Российской Федерации

«Доступная   среда»

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по образованию и делам молодежи Лавриненко П.В. о ходе реализации государственной

программы Российской Федерации «Доступная   среда», Волчихинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.	Принять к сведению информацию председателя комитета по образованию и делам молодёжи Лавриненко П.В.  о ходе реализации государственной

программы Российской Федерации «Доступная   среда» (прилагается).

Глава района			       			                                 И.М. Знатнин

ИНФОРМАЦИЯ

комитета по образованию и делам молодежи о реализации программы «Доступная среда» в муниципальных общеобразовательных организациях Волчихинского района

/по состоянию на 26.02.2016/

«Доступная среда» - государственная программа Российской Федерации на 2011-2015 годы. В рамках программы предполагались ремонтные работы по обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных школ, закупки соответствующего оборудования. Предусматривалось софинансирование по реализации программы (республика, регион, муниципалитет).

В 2014 году на участие в реализацию программы  была  включена  МКОУ   «ВСШ № 1», в  2015 -   МКОУ «ВСШ № 2».

С момента включения школ в программу поступило финансирование на каждую школу  в объёме по 1 151 952 р 73 коп.  (федеральный бюджет).  Из этих средств по 326 306 руб.    были направлены  на ремонтные работы по обеспечению архитектурной доступности и  по 825 642 73 - на приобретение оборудования.

В рамках средств на ремонтные работы школами  были заключены  контракты  с  ООО «Евродом».

Были выполнены следующие ремонтные работы:

- в МКОУ «ВСШ № 1»:

изготовлена калитка рядом с турникетом в изгороди центрального входа на территорию школы;

сделаны пандусы на площадке перед  входом в школу, при входе в здание;

устранена ступенька при входе в столовую;

заменены 4 двери в классы и спальные помещения на 1 этаже;

расширены 2 двери в туалете первого этажа;

установлены 3 двери, отделяющие классы и спальные помещения первых классов.

- в  МКОУ «ВСШ № 2»:

оборудован туалет для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2 этаже,

изготовлена калитка  рядом с турникетом в изгороди напротив центрального входа в здание школы;

устроены пандусы  на пути от калитки до площадки у входной двери в здание;

заменена на современный профиль  половина входных  дверей в здание.

В рамках средств на приобретение оборудования  школами были заключены контракты со следующими структурами:

| Наименование фирмы | Сумма контрактов |
| --- | --- |
| НТЦ «Галекс» | По 285 016 руб. По 349 909,73 руб. |
| ООО «Компьютерная галактика» | По 190 721 руб. |

В рамках этих контрактов в  школы поступило оборудование для занятий с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое приказом  Главного управления образования и  молодёжной политики Алтайского края. Оборудование установлено, документы подписаны приёмочной комиссией.  В МКОУ «ВСШ № 1»  в декабре 2015 года  работу принимала  ревизионная комиссия.  24.02.2016 получен итоговый документ.  В МКОУ «ВСШ №2»  её работа запланирована на 2016 год.

В рамках долевого участия Волчихинский район должен выделить финансовые средства  в объёме  493 694 руб. на каждую школу. На 26.02.2016   этих  средств пока нет. . В рамках этих средств  предполагается выполнить следующие работы по обеспечению архитектурной доступности:

- в МКОУ «ВСШ № 1»:

обустройство туалетов в 2-х этажном здании;

замена дверных блоков в учебных кабинетах  1 этажа2 здания,  в местах общего пользования с одновременным устранением порогов;

устройство пандусов в 2-х этажном здании;

устройство сенсорной комнаты( в рекреации 1 этажа, так как какого-либо   помещения  в основном здании школы для неё нет).

-  в  МКОУ «ВСШ № 2»:

обустройство туалетов на 1 этаже;

замена дверных блоков в учебных кабинетах,  в местах общего пользования с одновременным устранением порогов;

обустройство сенсорной комнаты(пол);

обустройство путей эвакуации на 1 этаже  для детей-инвалидов.

Председатель комитета                                                           	         П.В. Лавриненко