СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.03.2025                                                                                                       № 4

п.Берёзовский

| Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на территории п.Берёзовский на январь - июнь 2025 года |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству п.Берёзовский на январь-июнь 2025 года:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Очистка дорог в зимний период | январь-февраль |
| 2. | Подготовка к весеннему паводку | Март-апрель |
| 3. | Проведение субботника | апрель |
| 4. | Покраска дорожной разметки возле школы | 1-10 мая |
| 5. | Уборка кладбища | 1-7 мая |
| 6. | Очистка памятников | 1-7 мая |
| 7. | Обрезка кустарников, побелка аллеи | 1-7 мая |
| 8. | Дорожно-ямочный ремонт | май-июль |
| 9. | Мелкий ремонт уличного освещения | июнь -август |

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        В.Ю. Курдюмов