АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2025 г                                                                                                      № 8
[bookmark: _GoBack]	п.Берёзовский
Об утверждении комплекса мероприятий при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2025-2026  в  п.Берёзовский Волчихинского района   Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиям п.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону на 2025-2026 год (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2025-2026 год (Приложение 2).
  3.   Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
[image: ]

Приложение 1
                                                                                   К постановлению Администрации
Берёзовского сельсовета
от      12 .04.2025  №8    


План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону 
на   2025-2026 год

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения

	1
	Котлы: внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб
	Август

	2
	Дымовые трубы: проверка креплений, удаление шлаков в стволах труб.
	Август

	3
	Очистка территории от шлака и подготовка места для складирования твердого топлива
	июнь

	4
	Испытание оборудования и систем с целью проверки их работоспособности
	сентябрь


























Приложение 2
                                                                                   К постановлению Администрации
Берёзовского сельсовета
от    12 .04.2025  № 8

План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2025-2026 год

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Количество
	цена

	1
	Частичная замена асбестовых труб на ПВХ трубы
	Июнь-август
	Д 125
4 м 
	6000

	2
	Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны
	В течении года
	
	

	3
	Частичный ремонт системы водоснабжения (замена сантехнических хомутов)
	Июнь-август
	Д 125 3 шт
	1600
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06 yrepkaenmn  peectpa
MyHULHIANTLHOTO nmyuecTsa ¥
MYHHUHTATbHOTO  06pasoBait
Bepé3oseknuii cenbcoBeT
BoMHXHHCKOTO paiioa
1 Auraiickoro kpas

B cootsercramn ¢ ['pamianckim Koxekcom Poccuiickoii ®exepauim,
TIpHKasoM MUHHCTEpCTBa SKOHOMIECKOro pasanTiis Poccuiickoil deaepauit oT
30.08.2011 No 424 «O yTBepeHNH NOPAAKA BEACHIS OPraHAMH MECTHOTO
CaMOYTPABICHIA PEeCTPOB MYHHUHIATBHOFO HMyIIEcTRa», pemeiiiey CoBeTa
JlenyTaToB BepE30BcKoro cencoeTa Boranxiekoro paiioa AnTafickoro kpas
Ne 16 or 23.11.2017 «O6 yraepszenin Tlonoikens 06 opramsaimim yvera
MyHHLMTATHOTO WMYLIECTBA 1 TIOPSIKS BETCHNS PEecTpa MYHHIMTATEHOTO
HMyIeCTBay, VeTaBa MyHHHNaTsHOTO 0OpasoBaHits bepéioRckiii cembcoser
BoumXuHCKOro paiioHa ATalickoro kpas,

TMOCTAHOBJISIIO:

1. VIBEpAMTh peectp MyHHUMNATLHOTO —HMYLIECTBA MyHHLHIAIBHOTO
oBpazosanns Bepésosckuii cenbcoser Borumxmuckoro paiiona ATaiickoro
Kpas 110 coctonmmio Ha 01.01.2025r. (Mpunaractes).

Tocrarosnene or 03.06.2024 Ne 13 «OG yreepaennn peectpa
MYHHLUHIAILHOTO HMYLLECTBA MYHHLHTATLHOTO 0GpasoBaims Bepésopekuit

cebcoser  BomumxuHckoro  pafiowa  AfTaiickoro  kpasm»  cumTaTh
yTpaTHBLIINM criTy.
3. KoHTPOITh 32 HCTIOTHEHHEM J1aHHOTO NI0CTAHOBCHIIS OCTARISIO 32 OGO,
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