ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

_19.08.2025_                                                                                              
 № _32_

с. Волчиха

Об окончании отопительного сезона 2024-2025 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону   2025-2026  г.г.
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Овчаровой Ю.П. об окончании отопительного сезона 2024 – 2025 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Овчаровой Ю.П. об окончании отопительного сезона 2024 – 2025 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

2. Рекомендовать:

Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, казенных учреждений, муниципальным унитарным предприятиям продолжить работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду к 15.09.2025, получение паспортов готовности. 


3. Обнародовать данное решение на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Харченко А.В.).
Председатель Волчихинского 

районного Совета  народных  депутатов                                                   Е.В. Бауэр

Информация

об окончании отопительного сезона 2024-2025 г.г.

и о планах по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

Отопительный сезон 2024-2025 гг. начат 22.09.2024, завершен 30.04.2025. Отопительный сезон составил 227 дня (в связи с ранним понижением температур наружного воздуха, отопительный сезон был начат раньше обычного), предыдущий отопительный сезон длился 224 дней, по нормативам отопительный сезон должен составлять 207 дней.

Паспорт готовности района к работе в отопительный период 2024-2025 годов был получен 12.09.2024.

Отопительный сезон проходил относительно спокойно, без крупных аварий. Аварийные ситуации, которые возникали в ходе отопительного периода, устранялись в максимально сжатые сроки силами работников МУП «Волчихинские коммунальные системы». 

С поставкой угля в истекшем отопительном периоде  проблем не было, подача тепла осуществлялась своевременно.

Для прохождения отопительного периода 2024-2025 годов Администрациями сельсоветов и МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» самостоятельно (по прямым договорам) заключены контракты на поставку угля в объеме 941 тонн на сумму 4187,45 тысяч рублей (4450 руб./1т). МКОУ «Востровская СШ», МКОУ «Волчихинская СШ №1», МКОУ «Волчихинская СШ №2», МКОУ «Солоновская СШ им Н.А. Сартина», МКОУ «Малышево-Логовская СШ» заключены  муниципальные контракты  (в рамках совместных закупок) на поставку угля в объеме 1685 тонн на сумму 7894,225 тысяч рублей (4685 руб. /1т.). 
МКОУ «Волчихинская СШ №2», МКОУ «Солоновская СШ им Н.А. Сартина», МКОУ «Малышево-Логовская СШ» в декабре 2024 года дополнительно были заключены контракты на поставку 282 тонн угля на сумму 1325,40 тысяч рублей (4700 руб./1т).

Всего для нужд муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в объёме потребности бюджетной сферы на отопительный период 2024-2025 г.г. заключено контрактов и поставлено угля  в размере  2908 тонн на сумму на сумму 13407,075 тысяч рублей (средняя цена одной тонны угля определена в сумме 4610 рублей без доставки до котельных, по сравнению с прошлым годом больше на 340 рублей, цена одной тонны составляла 4270 рублей). 
МУП «Волчихинские коммунальные системы» до начала отопительного периода 2024-2025 годов  были заключены контракты на поставку угля в объеме 1695 тонн на сумму 6385,575 тысяч рублей (3767 руб./1т). В декабре 2024 года заключены контракты на поставку угля в объеме 1000 тонн на сумму 4700,0 тысяч рублей и в феврале 2025 года 1900 тонн на сумму 9140,0 тысяч рублей. Всего предприятие закупило 4595 тонн на сумму 20225,575 тысяч рублей.
До начала отопительного сезона в районе был сформирован резервный запас угля в размере 1110 тонн. Администрацией района в феврале 2025 года получен уголь из резервного запаса Алтайского края в количестве 350 тонн. Данный объем резервного угля был передан в МУП «Волчихинские КС», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, связанных с нарушением теплоснабжения населения и объектов социальной сферы по причине недостатка угля.
За отопительный период 2024-2025 годов задолженность за уголь, электроэнергию у бюджетной сферы отсутствует. Администрация района за полученный уголь из резервного фонда Алтайского края рассчиталась в полном объеме.
Задолженности теплоснабжающих организаций района за доставку угля нет.

До начала отопительного сезона 2025-2026 годов в районе сформирован запас угля в размере 1750 тонн, из них 697 тонн – резервный запас угля Волчихинского района, 1053 тонн – остаток прошлого отопительного сезона (МУП «ВКС» - 386 тонна, Администрации сельсоветов и школы района – 667 тонн).

Для прохождения отопительного периода 2025-2026 годов Администрациями сельсоветов и школами Волчихинского района самостоятельно заключены контракты на поставку угля в объеме 2626 тонн на сумму 12867,40 тыс. рублей (4900 руб./1т.).
МУП «Волчихинские коммунальные системы» самостоятельно заключены контракты на приобретения угля в объеме 1000 тонн на сумму 4500,00 тыс. рублей (4500 руб./1т.).
До начала отопительного сезона доставлен уголь во все сельсоветские и школьные котельные. 
Задолженность МУП «Волчихинские коммунальные системы» по состоянию на 01.08.2025 за электроэнергию – задолженность отсутствует, все котельные подключены к электроэнергии. 
По состоянию на 01.08.2025 общая сумма задолженности перед МУП «Волчихинские коммунальные системы» составляет 8634 тыс. руб., в том числе краевого и федерального бюджетов- 266 тыс. руб., прочих потребителей – 833 тыс. руб., задолженность населения – 7516 тыс. руб.
Для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г. на основании постановления от 05.05.2025 № 253 создана комиссия, утверждена программа по проведению готовности к отопительным периодам 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, разработан план мероприятий и график проверок готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Руководителями школ, главами сельсоветов, МУП «Волчихинские коммунальные системы» составлены планы мероприятий по ремонту котельных и котельного оборудования, по которым на ремонтные работы, материалы и оборудование необходимо затратить более 7620 тыс. рублей. Администрацией района направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на выделение денежных средств для выполнения данных мероприятий. 
По заявленным планам мероприятий необходимо приобретение 1 резервного котла (для Новокормихинского филиала МКОУ «Волчихинская СШ №2»), замена дымовых труб (для МКОУ «Востровская СШ» в котельные школы и детского сада, МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина»), так же необходимо провести замену двух дымовых труб на котельных с. Волчихи №5 (ул. 30 лет Октября, 70д) и №6 (ул. Ветеранов ВОВ, 70к), насосного оборудования, вентиляторов, дымососов (для сельсоветов, школ).

МУП «Волчихинские коммунальные системы» составлены и утверждены графики ремонта котельных с. Волчиха, тепловых, водопроводных сетей, по которым ведутся ремонтные работы. На сегодняшний день проведены работы по замене тепловых и водопроводных сетей по ул. 30 лет Октября – протяженностью 300 метров, капитальный ремонт кровли на котельной №7 (ул. 1 Мая 80к), ведется подготовка котельных к отопительному периоду.
МУП «Волчихинские КС» на котельных с. Волчиха проведена промышленная экспертиза по следующим направлениям:

- режимно-наладочные испытания котлов;

- гидравлический «Расчетный» режим тепловых сетей от 8 котельных;

- испытания тепловых сетей на тепловые потери от 8 котельных;

- испытания тепловых сетей на гидравлические потери от 8 котельных;

- испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от 8 котельных;

- вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов;

- техническое обследование металлических дымовых труб;

- техническое освидетельствование зданий котельных.

Стоимость данных работ составила 2230,9 тыс. рублей. Эта документация необходима для получения паспорта готовности предприятия.
По результатам промышленной экспертизы выявлена необходимость в замене дымовых труб на котельной № 5 по адресу: с. Волчиха, ул. 30 лет Октября, 70д и котельной № 6 по адресу: с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79к. 
Администрацией района проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика по закупке и установке двух дымовых труб для котельных с. Волчихи, заключен контракт на сумму 2553,980 тыс. рублей, ожидаем поставку труб.
В котельных школ района проводятся работы по ремонту зданий котельных и котельного оборудования:

- В МКОУ «Востровская СШ» - проводится демонтаж и монтаж дымовых труб в школе  и детском саду, утепление теплотрассы  150 м - от котельной до школы;

- В МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» - произведен демонтаж дымовой трубы, проведены работы по заливке фундамента для установки дымовой трубы, закуплен дымосос, заменены частично трубы отопления (20 м) в актовом зале школы;

- В МКОУ «Малышево – Логовская СШ» и детский сад закуплены: вентилятор вытяжной, датчики давления и другое необходимое котельное оборудование, которое в настоящее время устанавливается; 
В Новокормихинский филиал МКОУ «Волчихинской СШ № 2» приобретен резервный котел отопления и дымосос, которые в настоящее время устанавливаются, проводится ремонт котельной в столовой школы;
- В Берёзовском, Бор-Форпостовском филиалах МКОУ «Волчихинской СШ № 2», Правдинском филиале МКОУ «Волчихинской СШ №1» и обособленном структурном подразделении «Правдинский детский сад» - проведены работы по текущему ремонту котельного оборудования.

В котельных сельсоветов проводятся следующие работы:

Коминтерновский сельсовет – замена дымовой трубы, частичная замена труб системы  отопления  (30 м) в доме культуры;
Солоновский сельсовет – частичная замена труб системы отопления (60 м);

Малышево-Логовской сельсовет - в здании администрации села произведена замена котла отопления с обмуровкой котла;

В Пятковологовском сельсовете – ремонт резервного котла и котельного оборудования, текущий ремонт здания котельной.
Во всех котельных школ и сельсоветов проведена очистка дымоходов,  косметический ремонт (побелка).
Кроме организаций бюджетной сферы многоквартирные дома также должны быть подготовлены к зиме, проведены в домах текущие ремонты по утеплению окон и входных дверей, чердаков, промывка системы отопления и другие необходимые мероприятия. Администрацией района направлены письма старшим многоквартирных домам о необходимости своевременной подготовки МКД к отопительному сезону. Согласно графику проведения мониторинга готовности к отопительному периоду 2025-2026 теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии комиссия начнет работу по проверке готовности с 01.09.2025 по 15.09.2025.
Согласно распоряжению Администрации Волчихинского района Алтайского края от  15.05.2025 № 78-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волчихинского района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» необходимо подготовить объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период к 15.09.2025 и получить паспорт готовности района.
Председателя комитета по ЖКХ и

градостроительству                       


                               Ю.П. Овчарова
