ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

______________                                                                                              
 № _____

с. Волчиха

О готовности района к отопительному сезону 2025-2026 г.г.
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Овчаровой Ю.П. о готовности района к отопительному сезону 2025-2026 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Овчаровой Ю.П. о готовности района к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

2. В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб района в зимний период рекомендовать:


- Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, руководителям казенных учреждений Волчихинского района, МУП «Волчихинские коммунальные системы» организовать работу по прохождению отопительного сезона без аварийных ремонтных работ с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Харченко А.В.).
Председатель Волчихинского
районного Совета  народных депутатов                                                          Е.В.Бауэр
Информация

о готовности района к отопительному сезону 2025-2026 г.г.


Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. проводилась на основании:

         - Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 05.05.2025 №253 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительным периодам 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии» обнародовано на официальном сайте Администрации района;

        - Распоряжения Администрации Волчихинского района Алтайского края от 15.05.2025 № 78-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливо-энергетического комплекса Волчихинского района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»;

        - Утвержденного плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов от 05.05.2025;

       - Графика мониторинга готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов к работе в отопительном периоде 2025-2026 г.г., утвержденного 05.05.2025.


Согласно утвержденному плану мероприятий проводился мониторинг подготовки к работе в отопительный сезон: промежуточные проверки подготовки котельных, водопроводных и тепловых сетей, зданий муниципальных учреждений и многоквартирных домов, погашения задолженности за потребленные энергоресурсы учреждений бюджетной сферы и  прочих потребителей. Запланированные мероприятия были выполнены.


Для прохождения отопительный сезон 2025-2026 годов приобретено 4326 тонн каменного угля для отопления жилищного фонда и организаций бюджетной сферы района на сумму 20517,4 тыс. рублей.

До начала отопительного сезона в районе сформирован  запас угля в размере 1750 тонн.
В настоящее время вывезен уголь в рамках заключенных договоров, согласно графику поставки за август, сентябрь 2025 года,  осуществляется вывозка угля за октябрь 2025 года. Сформирован запас угля на территориях котельных школ, сельсоветов, МУП «Волчихинские коммунальные системы», складе в общем объеме 4643 тонны, это более чем на 45-дней. В МУП «Волчихинские коммунальные системы» сформирован не сжигаемый запас топлива в объеме 264 тонны.

         До начала отопительного сезона завезен уголь во все котельные района.
         Все котельные района подключены к электроснабжению.

         За счет средств районного бюджета на ремонт котельных сельсоветов района, МУП «Волчихинские коммунальные системы», ремонт и приобретение котельного оборудования, ремонт тепловых и водопроводных сетей, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов было направлено средств на общую сумму 8596,875 тыс. рублей и проведены следующие работы:             

- МКОУ «Востровская СШ» - замена дымовой трубы и дымоходов в котельной школы, утепление теплотрассы  150 м - от котельной до школы, замена дымовой трубы в котельной детского сада;

- МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» - в котельной проведен ремонт дымовой трубы, залит фундамент под  дымовую трубу, изготовлены и смонтированы новые дымоходы, приобретен и установлен новый дымосос, заменены частично трубы отопления (20 м) в актовом зале школы;

- Селиверстовский филиал МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» в котельную закуплены и установлены 2 насоса консольного водоснабжения;
- МКОУ «Малышево – Логовская СШ» и детский сад в котельную закуплены и установлены вытяжной вентилятор, датчики давления, насос, входная металлическая дверь; 

В котельную Новокормихинского филиала МКОУ «Волчихинской СШ № 2» приобретены и установлены резервный котел отопления, дымосос, проведен ремонт котельной в столовой школы;

- В Берёзовском филиале МКОУ «Волчихинской СШ № 2» в котельную приобретен и  установлен насос консольного водоснабжения;
- В котельной Правдинского филиала МКОУ «Волчихинской СШ №1» изготовлены и смонтированы новые дымоходы;

В остальных  котельных школ проведены работы по текущему ремонту котельного оборудования.

В котельных сельсоветов проведены следующие работы:

Коминтерновский сельсовет – замена дымовой трубы, частичная замена труб системы  отопления  (30 м) в доме культуры, в столовой (школьной) проведен ремонт крыши, внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации;
Солоновский сельсовет – в доме культуры проведена частичная замена труб системы отопления (60 м);

Малышево-Логовской сельсовет - в здании администрации села проведена замена котла отопления с обмуровкой котла;

В Пятковологовском сельсовете – ремонт резервного котла отопления и котельного оборудования, текущий ремонт здания котельной.

МУП «Волчихинские коммунальные системы» проведены работы по замене тепловых и водопроводных сетей по ул. 30 лет Октября – протяженностью 300 метров, капитальный ремонт кровли на котельной №7 (ул. 1 Мая 80к), подготовлены все котельные с. Волчихи к отопительному периоду.

Приобретены и установлены 2 дымовые трубы: на котельной № 5 по адресу: с. Волчиха, ул. 30 лет Октября, 70д и котельной № 6 по адресу: с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79к. 
Перед  началом отопительного сезона проведены пробные топки, в результате данных мероприятий по запуску и проверке систем теплоснабжения, выявлены неисправности, которые своевременно устранены.  
         Комиссией по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее Комиссия) с 01.09.2025 по 15.09.2025 проведена проверка готовности к предстоящему отопительному сезону, котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы», учреждений социальной сферы и жилых домов. 
Не все объекты проверки получили паспорта готовности к отопительному сезону, большинство потребителей тепловой энергии паспорта готовности не получили, в связи с тем, что изменились Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

Для получения паспорта готовности района к отопительному периоду 2025-2026 годов в Сибирское управление Ростехнадзора 15.09.2025 направлена вся необходимая документация.  Согласно графику проверок, утвержденному распоряжением Сибирского управления Ростехнадзора от 15.08.2025 № РП-340-367, оценка обеспечения готовности муниципального образования началась с 01.10.2025. По результатам проверки 02.10.2025 получен паспорт готовности района к отопительному периоду 2025-2026 годов. 


Согласно постановлению Администрации Волчихинского района Алтайского края от 22.09.2025  № 462 «О начале отопительного сезона 2025-2026 годов на территории Волчихинского района» начата подача тепловой энергии от всех источников теплоснабжения с 23.09.2025 для объектов социальной сферы, с 29.09.2025 для остальных потребителей тепловой энергии. Все котельные района работают в штатном режиме.

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству




                             Ю.П. Овчарова

