АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2026                                                                                         № 64

с. Волчиха

О мероприятиях по подготовке

и  пропуску паводковых  вод  в

весенний    период    2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение распоряжения Правительства Алтайского края от 18.11.2025 № 492-р и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весенне-летнего половодья 2026 года, постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципального Волчихинский район в паводкоопасный период 2026 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить  состав  противопаводковой  комиссии  согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить список мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- в срок до 20.03.2026 закончить работу по очистке территорий от снега и вывозу его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, в случае необходимости выполнить работы по устройству водоотводных канав на закреплённых участках;

- привести в готовность необходимую технику и оборудование, организовать его круглосуточную работу, обеспечить запас горюче-смазочных материалов;

- осуществлять постоянный контроль за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС Волчихинского района по телефонам 21-5-86.

5. Комитету экономики и муниципального  имущества (Мандриковой С.А.):

- обеспечить договоренность с ООО «РЕГИОНТРЕЙД», имеющему специализированную технику, с целью привлечения данной техники в период весеннего половодья 2026 года.

6. Пунктам временного размещения (Фисенко В.Н., Цицилиной С.В.), быть готовым к развертыванию и приему эвакуированного населения из возможной зоны подтопления.

7. Отделу ГОЧС и МР (Попову Е.М.):

- в срок до 14.03.2026 проверить готовность сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС;

- в период паводка организовать мониторинг обстановки в зоне возможного подтопления;

- информировать о сложившейся паводковой обстановке председателя противопаводковой комиссии ежесуточно, при ухудшении обстановки – немедленно;

- через ЕДДС Волчихинского района обеспечить координацию работы техники и механизмов привлекаемой для ликвидации подтоплений;

- в срок до 01.03.2026 организовать проверку готовности пунктов временного размещения в МКОУ ВСШ №1, МКОУ ВСШ №2 к приему эвакуированного населения;

8. Отд МВД России по Волчихинскому району организовать охрану общественного порядка в зоне подтопления.

9. Председателю эвакуационной комиссии (Шупыро Е.Г.), в случае проведения эвакуационных мероприятий:

- организовать эвакуацию населения с мест, подверженных затоплениям;

- организовать работу по оказанию помощи в решении вопросов первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, размещения и обеспечения сохранности материальных и культурных ценностей.

10. Главному редактору газеты «Наши Вести» (Арент Э.О),  совместно с отделом ГОЧС и МР Администрации района обеспечить информирование населения о мероприятиях по предупреждению подтоплений, о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и мерах, принимаемых руководством района для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

11. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Цветухиной М.В.), обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации подтоплений за счет средств бюджета муниципального образования Волчихинский район.

12. Постановление Администрации Волчихинского района от 27.02.2025 № 102  «Об  организации пропуска паводковых вод в весенний   период 2025 года» признать утратившим силу.

13. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района в сети «Интернет».

14.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации района по оперативным вопросам          Зацепина В.А.

Глава района                                                         		                 А.И. Авцинов

Приложение 1

к постановлению Администрации района

от 24.02.2026 № 64

План

по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципального образования Волчихинский район

в паводкоопасный период 2026 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ района по подготовке к пропуску паводковых вод в 2026 году | до 14.03.2026 | Попов Е.М. |
|  | Опубликовать статьи в газете «Наши вести», посвященные профилактическим мероприятиям от возможных подтоплений | март 2026 года | Попов Е.М., Арент Э.О. (по согласованию) |
|  | Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним половодьем | до 14.03.2026 | Попов Е.М. |
|  | Обеспечить резерв финансовых и материальных средств на проведение противопаводковых мероприятий | до 14.03.2026 | Цветухина М.В. |
|  | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством | март-июнь 2026 года | ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловскому районах (по согласованию) |
|  | Провести проверку системы оповещения населения района | 04.03.2026 | Затхеев С.А. (по согласованию), Попопв Е.М. |
|  | Организовать работы по привлечению населения к очистке от снега внутридомовых территорий и по пропуску талых вод | 01.03.2026 – 20.03.2026 | Овчарова Ю.П., главы сельских советов (по согласованию) |
|  | Подготовить медицинские учреждения района для оказания помощи пострадавшим от паводка | до 14.03.2026 | Божко М.В. (по согласованию) |
|  | Разработать перечень мероприятий по созданию запасов кормов, ГСМ, расходных материалов с целью нормального функционирования СПК и КФХ района в период паводка | до 14.03.2026 | Долматов О.А. |
|  | Провести дезинфекцию водопроводных сетей | после паводка | ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловскому районах (по согласованию), МУП «Волчихинские КС», главы сельсоветов |
|  | Подготовить АС-машины к бесперебойной работе в период интенсивного таяния снега | до 14.03.2026 | ООО «РЕГИОНТРЕЙД (по согласованию) |
|  | Провести осмотр гидротехнического сооружения платина №1 р.Волчиха | до 14.03.2026 | Верещагина Ю.А., Попов Е.М. |
|  | Создать запас топлива для котельных (не менее 10 суток) | до 14.03.2026 | Овчарова Ю.П, главы сельсоветов, руководители организаций |
|  | Определить и подготовить помещения (СДК, школы) для экстренного отселения людей из подтапливаемых жилых домов | до 14.03.2026 | Митюхина Е.А., Шупыро Е.Г. |
|  | Организовать оповещение жителей населенных пунктов в случае угрозы подтопления | в период подтопления | Затхеев С.А. (по согласованию), Попов Е.М., главы сельсоветов |
|  | Очистить водопропускные сооружения дорожной сети | до 14.03.2026 | Своеволин А.Н. (по согласованию) |
|  | Очистить пути пропуска воды на дорожных сооружениях и территориях поселений | до 14.03.2026 | Своеволин А.Н. (по согласованию), главы сельсоветов |
|  | Подготовить водозаборные сооружения к безаварийному функционированию в период паводка | до 20.03.2026 | Шупыро В.С., главы сельсоветов |
|  | Создать материальные запасы, строительные материалы (песок, щебень, шлак и пр.) для ликвидации последствий паводка | до 20.03.2026 | Своеволин А.Н. (по согласованию), Шупыро В.С., главы сельсоветов |
|  | Создать и укомплектовать аварийные бригады для восстановления функционирования объектов, пострадавших в ходе паводка | до 20.03.2026 | Попов Е.М., главы сельсоветов |
|  | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колонок, ревизию запорной арматуры на предмет исключения попадания талых вод в водопроводную сеть | до 20.03.2026 | Шупыро В.С., главы сельсоветов |
|  | Организовать питание населения, подвергшегося затоплению и отселению из мест постоянного проживания | в период подтопления | Комитет экономики и муниципального имущества, главы сельсоветов |
|  | Организовать безостановочную работу АС-машин в период паводка | в период подтопления | ООО «РЕГИОНТРЕЙД», главы сельсоветов, руководители организаций |
|  | Организовать охрану и патрулирование подтапливаемых поселений | в период паводка | Отд МВД России по Волчихинскому району (по согласованию) |
|  | Организовать горячее питание для аварийных бригад при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения | в период паводка | Комитет экономики и муниципального имущества, главы сельсоветов, руководители организаций |
|  | Обеспечение сохранности линий электропередач, связи, коммутационного оборудования и средств автоматики | в период паводка | ПАО «Россети-Сибирь» ПО ЗЭС Волчихинский РЭС (по согласованию), ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал сервисный центр с. Волчиха (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации района

от 24.02.2026 № 64

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

| Зацепин В.А. | - заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Малинин Г.П. | - начальник 67 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, заместитель председателя комиссии |
| Попов Е.М. | - заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Овчарова Ю.П. Шупыро В.С. Корнеев А.А. Воробьев А.В. Затхеев С.А. Своеволин А.Н. | - председатель комитета по ЖКХ и градостроительству - директор МУП «Волчихинские КС» (по согласованию) - ПАО «Россети-Сибирь» ПО ЗЭС Волчихинский РЭС (по согласованию) - начальник Отд МВД России по Волчихинскому району (по согласованию) - ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал сервисный центр с. Волчиха (по тсогласованию) - «Филиал Волчихинский» АО «Юго-Западное ДСУ Алтайского края» |
| Захаров Ю.Л. Чупиков Е.Н. | - ИП «Захаров Ю.Л.» - МУП «Благоустройство» - главы сельсоветов Волчихинского района |

Приложение 3

к постановлению Администрации района

от 24.02.2026 №64

СПИСОК

мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля

| № п/п | Наименование населенного пункта | улицы подтапливаемых участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Волчиха | ул. 1 Мая №№ 85, 87, 91, 95, 97, 101, 105, 106, 107, 149, 158, 171, 214, 276 ул. 30 лет Октября №№ 1, 16, 27, 66, 126 ул. Ветеранов ВОВ №№ 1б, 1в/2, 1/1, 1/2, 3, 10, 12/1, 14/2, 26, 34, 46 ул. Гагарина 46/2 ул. Горького 80а ул. дружбы 1 ул. Дудкина 6 ул. пер. Клубный 15а ул. Комсомольская №№ 1, 3, 5, 192, 208, 210, 218, 233, 235, 361 ул. Кошевого №№ 25, 27, 29, 31 ул. Крупская №№ 14, 38а ул. Ленина №№ 56а, 64, 193 ул. Логинова 1 ул. Ломоносова №№ 13, 15, 16, 19, 21 Плодосовхоз ул. Мичурина 5/1, 5/2 ул. Молодежная 5/2 ул. Подборная №№ 66, 74 ул. пос. Мирный 30 ул. Садовая 10 ул. Советская №№ 1, 18, 59, 61, 146, 155/2, 166, 182 ул. Строителей №№ 4/1, 6/1, 8/1 ул. Титова 27 ул. Фрунзе №№ 38, 40/1, 40/2, 42/2, 43/1, 44/1, 52/1, 52/2, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 113/1, 113/2 ул. Чапаева №№ 6, 32, 40 ул. пер. Школьный 9 |
| 2 | с.Бор-Форпост | ул. 1 Мая №54 ул. Партизанская №№33, 40, 42, 75 ул. Советская № 10 ул. Юбилейная №№4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 12/1, 12/2, 15, 19 |
| 3 | с. Вострово | ул. Горького №№ 20, 62 ул. Кривчуна №№1, 21 ,29 ул. Молодежная №№ 4/2, 6/2, 36/2, 13/1 ул. Советская №№ 2, 4 ул. Строителей №№ 20 ,22 ул. Титова №36 ул. Трусова №№ 25а, 57 |
| 4 | с. Приборовое | ул. Мамонтова №№ 60, 62, 84, 86, 96, 102, 106, 108 ул. Партизанская №№ 6, 8, 10 |
| 5 | с. Солоновка | ул. Горьковская №№ 2 ,6,16 ул. Крупской №№ 2, 10, 12, 16, 18, 24, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 11 ул. Новая №№16/1, 16/2 ул. Стариковых №2 |
| 6 | с. Селивёрстово | ул. Центральная №№ 30, 32, 108, 114, 118, 122, 126, 128, 130, 75/2, 93, 95, 97, 105 |
| 7 | с. Малышев-Лог | ул. Кооперативная №№ 75, 76 ул. Целинная № 19 |
| 8 | с. Усть-Волчиха | ул. Восточная 41 ул. Стрункина 27 |
| 9 | с. Усть-Кормиха | ул. Набережная 24 |
|  | Всего населенных пунктов | 9 |
|  | Всего улиц | 48 |
|  | Всего домов | 184 |