	АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]24.02.2026                                                                                         № 64
с. Волчиха


О мероприятиях по подготовке 
и  пропуску паводковых  вод  в 
весенний    период    2026 года  



В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение распоряжения Правительства Алтайского края от 18.11.2025 № 492-р и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весенне-летнего половодья 2026 года, постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципального Волчихинский район в паводкоопасный период 2026 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить  состав  противопаводковой  комиссии  согласно приложения 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить список мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля согласно приложения 3 к настоящему постановлению. 
4. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности: 
- в срок до 20.03.2026 закончить работу по очистке территорий от снега и вывозу его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, в случае необходимости выполнить работы по устройству водоотводных канав на закреплённых участках;
- привести в готовность необходимую технику и оборудование, организовать его круглосуточную работу, обеспечить запас горюче-смазочных материалов;  
- осуществлять постоянный контроль за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС Волчихинского района по телефонам 21-5-86.
5. Комитету экономики и муниципального  имущества (Мандриковой С.А.):
- обеспечить договоренность с ООО «РЕГИОНТРЕЙД», имеющему специализированную технику, с целью привлечения данной техники в период весеннего половодья 2026 года.
6. Пунктам временного размещения (Фисенко В.Н., Цицилиной С.В.), быть готовым к развертыванию и приему эвакуированного населения из возможной зоны подтопления. 
7. Отделу ГОЧС и МР (Попову Е.М.): 
- в срок до 14.03.2026 проверить готовность сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС;
- в период паводка организовать мониторинг обстановки в зоне возможного подтопления; 
- информировать о сложившейся паводковой обстановке председателя противопаводковой комиссии ежесуточно, при ухудшении обстановки – немедленно;
- через ЕДДС Волчихинского района обеспечить координацию работы техники и механизмов привлекаемой для ликвидации подтоплений; 
- в срок до 01.03.2026 организовать проверку готовности пунктов временного размещения в МКОУ ВСШ №1, МКОУ ВСШ №2 к приему эвакуированного населения;
8. Отд МВД России по Волчихинскому району организовать охрану общественного порядка в зоне подтопления.
9. Председателю эвакуационной комиссии (Шупыро Е.Г.), в случае проведения эвакуационных мероприятий:
- организовать эвакуацию населения с мест, подверженных затоплениям;
- организовать работу по оказанию помощи в решении вопросов первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, размещения и обеспечения сохранности материальных и культурных ценностей.
10. Главному редактору газеты «Наши Вести» (Арент Э.О),  совместно с отделом ГОЧС и МР Администрации района обеспечить информирование населения о мероприятиях по предупреждению подтоплений, о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и мерах, принимаемых руководством района для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
11. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Цветухиной М.В.), обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации подтоплений за счет средств бюджета муниципального образования Волчихинский район.
12. Постановление Администрации Волчихинского района от 27.02.2025 № 102  «Об  организации пропуска паводковых вод в весенний   период 2025 года» признать утратившим силу.
13. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района в сети «Интернет».
14.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации района по оперативным вопросам          Зацепина В.А.



Глава района                                                         		                 А.И. Авцинов






























Приложение 1
к постановлению Администрации района
        от 24.02.2026 № 64       

План
по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципального образования Волчихинский район
в паводкоопасный период 2026 года

	№ п/п
	Проводимые мероприятия
	Дата исполнения
	Ответственный исполнитель

	
	Провести заседание КЧС и ПБ района по подготовке к пропуску  паводковых  вод в 2026 году
	до 14.03.2026 
	Попов Е.М.

	
	Опубликовать статьи в газете «Наши вести», посвященные профилактическим мероприятиям от возможных подтоплений
	март 2026 года
	Попов Е.М.,
Арент Э.О. (по согласованию)

	
	Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним половодьем
	до 14.03.2026
	Попов Е.М.

	
	Обеспечить резерв финансовых и материальных средств на проведение противопаводковых мероприятий
	до 14.03.2026
	Цветухина М.В.

	
	Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством
	март-июнь
2026 года
	ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловскому районах (по согласованию)

	
	Провести проверку системы оповещения населения района
	04.03.2026
	Затхеев С.А. (по согласованию), Попопв Е.М.

	
	Организовать работы по привлечению населения к очистке от снега внутридомовых территорий и по пропуску талых вод
	01.03.2026 – 20.03.2026
	Овчарова Ю.П., главы сельских советов (по согласованию)

	
	Подготовить медицинские учреждения района для оказания помощи пострадавшим от паводка
	до 14.03.2026
	Божко М.В. (по согласованию)

	
	Разработать перечень мероприятий по созданию запасов кормов, ГСМ, расходных материалов  с целью нормального функционирования СПК и КФХ района в период  паводка
	до 14.03.2026
	Долматов О.А.

	
	Провести дезинфекцию водопроводных сетей
	после паводка
	ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловскому районах (по согласованию), МУП «Волчихинские КС», главы сельсоветов

	
	Подготовить АС-машины к бесперебойной работе в период интенсивного таяния снега
	до 14.03.2026
	ООО «РЕГИОНТРЕЙД (по согласованию)

	
	Провести осмотр гидротехнического сооружения платина №1 р.Волчиха
	до 14.03.2026
	Верещагина Ю.А., Попов Е.М. 

	
	Создать запас топлива для котельных (не менее 10 суток)
	до 14.03.2026
	Овчарова Ю.П, главы сельсоветов, руководители организаций

	
	Определить и подготовить помещения (СДК, школы) для экстренного  отселения людей из подтапливаемых жилых домов
	до 14.03.2026
	Митюхина Е.А., Шупыро Е.Г.

	
	Организовать оповещение жителей населенных пунктов в случае угрозы подтопления
	в период подтопления
	Затхеев С.А. (по согласованию),
Попов Е.М., главы сельсоветов

	
	Очистить водопропускные сооружения дорожной сети
	до 14.03.2026
	Своеволин А.Н. (по согласованию)

	
	Очистить пути пропуска воды на дорожных сооружениях и территориях поселений
	до 14.03.2026
	Своеволин А.Н. (по согласованию), главы сельсоветов

	
	Подготовить водозаборные сооружения к безаварийному функционированию в период паводка
	до 20.03.2026
	Шупыро В.С., главы сельсоветов

	
	Создать материальные запасы, строительные материалы (песок, щебень, шлак и пр.) для ликвидации последствий паводка
	до 20.03.2026
	Своеволин А.Н. (по согласованию), Шупыро В.С., главы сельсоветов

	
	Создать и укомплектовать аварийные бригады для  восстановления  функционирования объектов, пострадавших в ходе паводка
	до 20.03.2026
	Попов Е.М.,
главы  сельсоветов

	
	Провести необходимые работы по герметизации скважин, колонок, ревизию запорной арматуры на предмет исключения попадания талых вод в водопроводную сеть
	до 20.03.2026
	Шупыро В.С., 
главы сельсоветов 

	
	Организовать питание населения, подвергшегося  затоплению и отселению из мест постоянного проживания
	в период подтопления
	Комитет экономики и муниципального имущества, 
главы сельсоветов

	
	Организовать безостановочную работу АС-машин в период паводка
	в период подтопления
	ООО «РЕГИОНТРЕЙД», главы сельсоветов, руководители организаций

	
	Организовать охрану и патрулирование подтапливаемых поселений
	в период паводка
	Отд МВД России по Волчихинскому району (по согласованию)

	
	Организовать горячее питание для аварийных бригад при ликвидации аварий на системах  жизнеобеспечения
	в период паводка
	Комитет экономики и муниципального имущества, главы сельсоветов, руководители организаций

	
	Обеспечение сохранности линий электропередач, связи, коммутационного оборудования и средств автоматики
	в период паводка
	ПАО «Россети-Сибирь» ПО ЗЭС  Волчихинский РЭС (по согласованию), 
ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал сервисный центр с. Волчиха (по согласованию)




















Приложение 2
к постановлению Администрации района
        от 24.02.2026 № 64


СОСТАВ
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

	Зацепин В.А.
	- заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комиссии

	
	

	Малинин Г.П.
	- начальник 67 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, заместитель председателя комиссии

	Попов Е.М.
	- заведующий отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района, секретарь комиссии

	Члены комиссии:
	

	Овчарова Ю.П.
Шупыро В.С.
Корнеев А.А.

Воробьев А.В.

Затхеев С.А.

Своеволин А.Н.
	- председатель комитета по ЖКХ и градостроительству
- директор МУП «Волчихинские КС» (по согласованию)
- ПАО «Россети-Сибирь» ПО ЗЭС Волчихинский РЭС                     (по согласованию)
- начальник Отд МВД России по Волчихинскому району                      (по согласованию)
- ПАО «Ростелеком» Алтайский филиал сервисный центр с. Волчиха (по тсогласованию)
- «Филиал Волчихинский» АО «Юго-Западное  ДСУ Алтайского края»

	Захаров Ю.Л.
Чупиков Е.Н.
	- ИП «Захаров Ю.Л.»
- МУП «Благоустройство»
- главы сельсоветов Волчихинского района 


















Приложение 3
к постановлению Администрации района
        от 24.02.2026 №64       


СПИСОК
мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля

	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	улицы подтапливаемых участков

	1
	с. Волчиха
	ул. 1  Мая №№ 85, 87,  91, 95, 97, 101, 105, 106, 107, 149, 158, 171, 214, 276
ул. 30 лет Октября №№ 1, 16, 27, 66, 126 
ул. Ветеранов ВОВ №№ 1б, 1в/2, 1/1, 1/2, 3, 10, 12/1, 14/2, 26, 34, 46
ул. Гагарина 46/2
ул. Горького 80а
ул. дружбы 1
ул. Дудкина 6
ул. пер. Клубный 15а
ул. Комсомольская №№ 1, 3, 5, 192, 208, 210, 218, 233, 235, 361
ул. Кошевого №№ 25, 27, 29, 31
ул. Крупская №№ 14, 38а
ул. Ленина №№ 56а, 64, 193
ул. Логинова 1
ул. Ломоносова №№ 13, 15, 16, 19, 21
Плодосовхоз ул. Мичурина 5/1, 5/2
                       ул. Молодежная 5/2
ул. Подборная №№ 66, 74
ул. пос. Мирный 30
ул. Садовая 10
ул. Советская №№ 1, 18, 59, 61, 146, 155/2, 166, 182
ул. Строителей №№ 4/1, 6/1, 8/1
ул. Титова 27
ул. Фрунзе №№ 38, 40/1, 40/2, 42/2, 43/1, 44/1, 52/1, 52/2, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 113/1, 113/2   
ул. Чапаева №№ 6, 32, 40
ул. пер. Школьный 9

	2
	с.Бор-Форпост
	ул. 1 Мая №54
ул. Партизанская №№33, 40, 42, 75
ул. Советская № 10
ул. Юбилейная №№4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 12/1, 12/2, 15, 19

	3
	с. Вострово
	ул. Горького №№ 20, 62
ул. Кривчуна №№1, 21 ,29
ул. Молодежная №№ 4/2, 6/2, 36/2, 13/1
ул. Советская №№ 2, 4
ул. Строителей №№ 20 ,22
ул. Титова №36
ул. Трусова №№ 25а, 57 

	4
	с. Приборовое
	ул. Мамонтова №№ 60, 62, 84, 86, 96, 102, 106, 108
ул.  Партизанская №№ 6, 8, 10

	5
	с. Солоновка
	ул. Горьковская №№ 2 ,6,16
ул. Крупской №№ 2, 10, 12, 16, 18, 24, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 11
ул. Новая №№16/1, 16/2
ул. Стариковых №2

	6
	с. Селивёрстово
	ул. Центральная №№ 30, 32, 108, 114, 118, 122, 126, 128, 130, 75/2, 93, 95, 97, 105

	7
	с. Малышев-Лог
	ул. Кооперативная №№ 75, 76
ул. Целинная № 19

	8
	с. Усть-Волчиха
	ул. Восточная 41
ул. Стрункина 27

	9
	с. Усть-Кормиха
	ул. Набережная 24

	
	Всего населенных пунктов
	9

	
	Всего улиц
	48

	
	Всего домов
	184






