АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2026 г                                                                                                      № 7

п.Берёзовский

Об утверждении комплекса мероприятий при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2026-2027  в  п.Берёзовский Волчихинского района   Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиям п.3 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики о РФ от 13.11.2024  № 2234, Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону на 2026-2027 год (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2026-2027 год (Приложение 2).

3.   Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                В.Ю.Курдюмов

Приложение 1

К постановлению Администрации

Берёзовского сельсовета

от      07 .04.2026  № 7

План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону

на   2026-2027 год

| № | Мероприятие | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы: внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб | Август |
| 2 | Дымовые трубы: проверка креплений, удаление шлаков в стволах труб. | Август |
| 3 | Очистка территории от шлака и подготовка места для складирования твердого топлива | июнь |
| 4 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя | август |
| 5 | Испытание оборудования и систем с целью проверки их работоспособности | сентябрь |

Приложение 2

К постановлению Администрации

Берёзовского сельсовета

от    07 .04.2026  № 7

План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2026-2027 год

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Количество | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точечный ремонт системы водоснабжения | Июнь-август |  | 6000 |
| 2 | Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны | В течении года |  |  |
| 3 | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, для предупреждения инфекционных очагов и улучшения санитарно- гигиенической обстановки на объектах МУП «Берёзовское» (водонапорная башня/ разводящая сеть) | Май-октябрь |  | 31000 |