АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2026 г                                                                                                      № 7
	п.Берёзовский
Об утверждении комплекса мероприятий при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2026-2027  в  п.Берёзовский Волчихинского района   Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиям п.3 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики о РФ от 13.11.2024  № 2234, Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону на 2026-2027 год (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2026-2027 год (Приложение 2).
  3.   Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета                                В.Ю.Курдюмов

Приложение 1
                                                                                   К постановлению Администрации
Берёзовского сельсовета
от      07 .04.2026  № 7   


План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону 
на   2026-2027 год

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения

	1
	Котлы: внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб
	Август

	2
	Дымовые трубы: проверка креплений, удаление шлаков в стволах труб.
	Август

	3
	Очистка территории от шлака и подготовка места для складирования твердого топлива
	июнь

	4
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя
	август

	5
	Испытание оборудования и систем с целью проверки их работоспособности
	сентябрь























Приложение 2
                                                                                   К постановлению Администрации
Берёзовского сельсовета
от    07 .04.2026  № 7

План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2026-2027 год

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Количество
	цена

	1
	Точечный ремонт системы водоснабжения
	Июнь-август
	 
	6000

	2
	Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны
	В течении года
	
	

	3
	Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, для предупреждения инфекционных очагов и улучшения санитарно- гигиенической обстановки на объектах МУП «Берёзовское» (водонапорная башня/ разводящая сеть)
	Май-октябрь
	
	31000



