ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
__________                                                                                              
 № _____

с. Волчиха

О прохождении отопительного сезона 2025-2026 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону   2026-2027  г.г.
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы района по оперативным вопросам Зацепина В.А. о прохождении отопительного сезона 2025 – 2026 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет заместителя главы района по оперативным вопросам Зацепина В.А. о прохождении отопительного сезона 2025 – 2026 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.г.

2. Рекомендовать:

Администрации района, главам сельсоветов, руководителям бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий продолжить работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду и получение паспортов готовности к 15.09.2026. 


3. Обнародовать данное решение на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Харченко А.В.).
Председатель Волчихинского 

районного Совета  народных  депутатов                                                         Е.В. Бауэр

Отчет
о прохождении отопительного сезона 2025 – 2026 г.г.

и  планах по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.г.

Отопительный сезон 2025 – 2026 гг. начат 23.09.2025, завершен 24.04.2026. Отопительный сезон составил 214 дня (в связи с ранним понижением температур наружного воздуха, отопительный сезон был начат раньше обычного), предыдущий отопительный сезон длился 227 дней, по нормативам отопительный сезон должен составлять 207 дней.

Паспорт готовности района к работе в отопительный период 2025 – 2026 годов был получен 02.10.2025.

Отопительный сезон проходил относительно спокойно, без крупных аварий. Аварийные ситуации, которые возникали в ходе отопительного периода, устранялись в максимально сжатые сроки силами работников МУП «Волчихинские коммунальные системы». 

С поставкой угля в истекшем отопительном периоде  проблем не было, подача тепла осуществлялась своевременно.

Всего для нужд муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в объёме потребности бюджетной сферы на отопительный период 2025 – 2026 г.г. заключено контрактов и поставлено угля  в размере 2626 тонн на сумму на сумму 12 867 400,00 руб. (средняя цена одной тонны угля определена в сумме 4900 рублей без доставки до котельных, по сравнению с прошлым годом больше на 340 рублей, цена одной тонны составляла 4610 рублей). 
МУП «Волчихинские коммунальные системы» до начала отопительного периода 2025 - 2026 годов  были заключены контракты на поставку угля в объеме 1700 тонн на сумму 7 650 000,00 руб. (4500 руб./1т). Всего предприятие для прохождения отопительного периода закупило 4300 тонн на сумму 19 350 000,00 руб.
До начала отопительного сезона в районе был сформирован резервный запас угля в размере 896 тонн. Администрацией района уголь из резервного запаса Алтайского края не запрашивался, при прохождении отопительного периода использовался собственный запас угля.
За отопительный период 2025 – 2026 годов задолженность за уголь, электроэнергию у организаций бюджетной сферы отсутствует. 
Задолженность у теплоснабжающих организаций района за доставку угля отсутствует.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов, по состоянию на 28.07.2026 в районе сформирован запас угля в размере 1393 тонн, из них 225 тонн – резервный запас угля Волчихинского района, 1278 тонн – остаток прошлого отопительного сезона (Администрации сельсоветов и школы района).

Администрацией района заключен муниципальный контракт на приобретения 1000 тонн угля для пополнения резервного запаса района сумму 4 500 000,00 руб. (4500 руб./1т.).

Для прохождения отопительного периода 2026 - 2027 годов Администрациями сельсоветов и школами Волчихинского района самостоятельно заключены муниципальные контракты на поставку угля в объеме 2626 тонн на сумму 12 473 500,00 руб. (4750 руб./1т.).
МУП «Волчихинские коммунальные системы» самостоятельно заключены контракты на приобретения угля в объеме 1000 тонн на сумму 4 700 000,00 руб. (4700 руб./1т.).
Начата доставка угля в котельные школ и сельсоветов района.
Задолженность МУП «Волчихинские коммунальные системы» по состоянию на 28.07.2026 за электроэнергию – задолженность отсутствует, все котельные подключены к электроэнергии.
По состоянию на 28.07.2026 общая сумма задолженности перед МУП «Волчихинские коммунальные системы» составляет 10 094 220,00 руб., в том числе краевого и федерального бюджетов – 11 320,00 руб., прочих потребителей – 929 570,00 руб., задолженность населения – 9 153 330,00 руб.
Для подготовки к отопительному сезону 2026 – 2027 г.г. на основании постановления Администрации района Алтайского края от 05.05.2025 № 253 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительным периодам 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии» (далее - комиссия), создана и утвержден состав комиссии, положение о работе комиссии, программа проведения проверки готовности к отопительным периодам 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 годов теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, разработан план мероприятий и график проверок готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Руководителями школ, главами сельсоветов, МУП «Волчихинские коммунальные системы» составлены планы мероприятий по ремонту котельных и котельного оборудования, по которым на ремонтные работы, материалы и оборудование необходимо затратить более 6 300 000,00 руб.
По заявленным планам мероприятий необходимо, в котельной Бор-Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» произвести замену 2 котлов отопления и центробежного консольного насоса;
- МКОУ «Солоновская средняя школа им. Сартина» в котельной Селиверстовкого филиала запланирована замена 2 котлов отопления;
- МКОУ «Востровская средняя школа» запланирована замена центробежного консольного насоса, дымососа;
- В целях подготовки котельных расположенных на территории с. Волчиха, МУП «Волчихинские КС» запланировано проведение текущих ремонтов котельного оборудования, зданий котельных и замена 5 котлов отопления на котельных с. Волчиха на сумму 3 669 000,00:

- 2 котла на  котельной № 1 (с. Волчиха, ул. Ленина, 208к);

- 1 котел на котельной № 2 (с. Волчиха, ул. Ленина, 63к);

- 1 котел котельной № 5 (с. Волчиха, ул. 30 лет Октября, 70д);

- 1 котел котельной № 6 (с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79к).

Так же запланирована установка приборов учета тепловой энергии на 3 котельных с. Волчиха.

В рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» начато проведение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей:
- котельной №1 (с. Волчиха, ул. Ленина, 208к) протяженностью 550 м.;
- котельной № 2 (с. Волчиха, ул. Ленина, 63к) протяженностью 869 м.;
- котельной № 4 (с. Волчиха, ул. Кирова, 87к) протяженностью 1482 м.;
- котельной № 6 и № 8 (с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79к и п. Мирный 2к) протяженностью 1242 м.
Работы по капитальному ремонту участков тепловой сети котельных № 6 и № 8 подрядной организацией завершены в полном объеме.
Работы по капитальному ремонту участков тепловой сети котельной № 1 находятся на стадии завершения, подрядной организацией ведется подготовка исполнительной документации.

МУП «Волчихинскими КС» запланированы проведение очистки тепловых камер котлов, очистка газоходов, проведение испытаний на прочность котельного оборудования на всех котельных, проведение испытаний на герметичность и прочность тепловых сетей, проведение текущих ремонтов зданий котельных, очистка прилегающих территорий котельных от мусора и сорняков.
Во всех котельных школ и сельсоветов проведена очистка дымоходов,  косметический ремонт (побелка).
Кроме организаций бюджетной сферы многоквартирные дома также должны быть подготовлены к зиме, проведены в домах текущие ремонты по утеплению окон и входных дверей, чердаков, промывка системы отопления и другие необходимые мероприятия. Администрацией района направлены письма старшим многоквартирных домам о необходимости своевременной подготовки МКД к отопительному сезону. Согласно графику проведения мониторинга готовности к отопительному периоду 2026-2027 теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии комиссия начнет работу по проверке готовности с 01.09.2026 по 15.09.2026.
Согласно распоряжению Администрации Волчихинского района Алтайского края от  13.05.2026 № 82-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волчихинского района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» необходимо подготовить объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период к 15.09.2026 и получить паспорт готовности района.
Заместитель главы 

Администрации района 


по оперативным вопросам                                                                            В.А. Зацепин

