ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.10.2026                                                                                                                 № 43
с. Волчиха

О готовности района к отопительному сезону 2026-2027 г.г.
Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Шинкаренко Е.Б. о готовности района к отопительному сезону 2026-2027 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию и.о. председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Шинкаренко Е.Б. о готовности района к отопительному сезону 2026-2027г.г.

2. В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб района в зимний период рекомендовать:


- Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, руководителям казенных учреждений Волчихинского района, МУП «Волчихинские коммунальные системы» организовать работу по прохождению отопительного сезона без аварийных ремонтных работ с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Харченко А.В.).
Председатель Волчихинского
районного Совета  народных депутатов                                                          Е.В. Бауэр
Информация

о готовности района к отопительному сезону 2026-2027 г.г.


Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг. проводилась на основании:

- Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 05.05.2025 №253 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительным периодам 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии» обнародовано на официальном сайте Администрации района;

- Распоряжения Администрации Волчихинского района Алтайского края от 13.05.2026 № 82-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливо-энергетического комплекса Волчихинского района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»;

- Утвержденного плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов от 29.04.2026;

- Графика мониторинга готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов к работе в отопительном периоде 2026-2027 г.г., утвержденного 15.05.2026.


Согласно утвержденному плану мероприятий проводился мониторинг подготовки к работе в отопительный сезон: промежуточные проверки подготовки котельных, водопроводных и тепловых сетей, зданий муниципальных учреждений и многоквартирных домов, погашения задолженности за потребленные энергоресурсы учреждений бюджетной сферы и  прочих потребителей. Запланированные мероприятия были выполнены.


Для формирования запаса топлива необходимого для прохождения отопительный сезон 2026-2027 годов заключены муниципальные контракты на приобретение каменного угля на сумму 21673,50 тыс. рублей, в количестве 4626 тонн, в том числе для отопления жилищного фонда, организаций бюджетной сферы района, и формирования резервного запаса угля района.

В настоящее время, согласно графику поставок, в рамках заключенных муниципальных контрактов вывезен уголь за август, сентябрь 2026 года, осуществляется вывозка угля за октябрь 2026 года. Сформирован запас угля на котельных школ, сельсоветов района, МУП «Волчихинские коммунальные системы» и на складе района в общем объеме 4355 тонн, это более чем на 120 суток, что при средней продолжительности отопительного периода 221 день составляет половину отопительного периода (продолжительность отопительного периода 2023-2024 годов - 224 дня, отопительного периода 2024-2025 годов - 227 дней, отопительного периода 2025-2026 годов - 214 дней). Так же в МУП «Волчихинские коммунальные системы» сформирован не сжигаемый запас топлива в объеме 257 тонны.

До начала отопительного сезона завезен уголь во все котельные района.
Все котельные района подключены к электроснабжению.

За счет средств районного бюджета на текущие ремонты зданий котельных школ, сельсоветов района и МУП «Волчихинские коммунальные системы», а так же текущие ремонты, приобретение и замену котельного оборудования, ремонт тепловых и водопроводных сетей, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов было направлено средств на общую сумму 9830,18 тыс. рублей и проведены следующие работы:             

- МКОУ «Солоновская средняя школа им. Сартина»:

1) в котельной Селиверстовкого филиала произведен демонтаж 2 котлов отопления и установка 2 котлов отопления КВр – 0,4,  так же произведена установка новой дымогарной трубы с устройством основания, замена дымососа, в здания школы (общий коридор) установлено 4 дополнительных радиатора;
2) в котельной МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина произведена замена центробежного консольного насоса, в здании школы произведена замена труб отопления протяженностью 6 м.;
- в котельной Бор-Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» произведен демонтаж 2 котлов отопления и установка 2 котлов КВр – 0,3, заменено 2 центробежных консольных насосов;
- Коминтерновский филиал МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» произведена закольцовка внутренней системы отопления здания школы и столовой, в столовой установлен насос для поддержания температуры и установлена запорная арматура;

- МКОУ «Востровская средняя школа» произведена замена центробежного консольного насоса, дымососа и 6 радиаторов в здании школы.
В остальных котельных школ проведены работы по текущему ремонту котельного оборудования и зданий котельных.

В котельных Администраций сельсоветов района проведены следующие работы:

- в котельной Коминтерновский дом культуры – произведено переоборудование помещения котельной, установлен котел КВр-0,3, произведена установка нового котельного оборудования (консольный насос, дымосос, устройство дымохода), в помещениях ДК произведена замена труб отопления и установлено 5 новых радиаторов;
- в котельной Администрация Пятковологовского сельсовета произведена замена центробежного консольного насоса;
- произведено переоборудование котельной Усть-Волчихинского дома культуры с заменой котельного оборудования, установлен котел отопления КВр -0,1, консольный насос, дымосос, произведено оборудование дымохода, установлена дымовая труба с устройством основанием, в котельной произведена замена электропроводки.
На котельных с. Волчихи МУП «Волчихинские коммунальные системы» для подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. проведены следующие мероприятия:

- в  котельной № 1 (с. Волчиха, ул. Ленина, 208к) произведен демонтаж 2 котлов отопления и установлено 2 котла КВр-1,16;

- в котельной № 2 (с. Волчиха, ул. Ленина, 63к) произведен демонтаж 1 котла отопления и установлен котла КВр-1,16;
- в котельной № 5 (с. Волчиха, ул. 30 лет Октября, 70д) произведен демонтаж 1 котла отопления и установлен котла КВр-0,8;
- в котельной № 6 (с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79к) произведен демонтаж 1 котла отопления и установлен котла КВр-0,93;
- в котельной № 8 (с. Волчиха, п. Мирный, 2к) произведен демонтаж 1 котла отопления и установлен котла КВр-0,93.

В рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» проведены работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей:
- котельной №1 (с. Волчиха, ул. Ленина, 208к) протяженностью 1284 м. в однотрубном исполнении (плановый показатель, в соответствии с контрактом – 1100 м);
- котельной № 2 (с. Волчиха, ул. Ленина, 63к) протяженностью 2050,60 м. в однотрубном исполнении (плановый показатель, в соответствии с контрактом – 1842 м.);
- котельной № 4 (с. Волчиха, ул. Кирова, 87к) плановый показатель протяженности, в соответствии с контрактом – 1482 м.;
- котельной № 6 (с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79к) и № 8 (с. Волчиха, п. Мирный, 2к) протяженностью 1718 м. в однотрубном исполнении (плановый показатель, в соответствии с контрактом – 2138 м.).
По состоянию на 14.10.2026 работы по капитальному ремонту тепловых сетей котельной № 1, № 2, № 6 и № 8 завершены в полном объеме. По информации предоставленной подрядной организацией ООО «НикА» работы по капитальному ремонту тепловых сетей котельной № 4 будут завершены в срок до 24.10.2026г. (подача тепловой энергии абонентам от котельной №4 осуществляется, работы по капитальному ремонту ведутся параллельно).
Перед  началом отопительного сезона проведены пробные топки, в результате данных мероприятий по запуску и проверке систем теплоснабжения, выявлены неисправности устранялись в кратчайшие сроки.  
Комиссией по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее Комиссия) в соответствии с утвержденным графиком проведения мониторинга  готовности теплоснабжающих организаций и потребителей с. Волчиха к работе в ОЗП 2026 - 2027 г.г., в периоды с 05.08.2026 по 20.08.2026 и с 01.09.2026 по 15.09.2026 проведена проверка готовности к предстоящему отопительному сезону, котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы», и потребителей тепловой энергии.
По результатам проверки в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов получили следующие объекты проверки:
- МУП «Волчихинские коммунальные системы»;

- МКОУ «Волчихинская СШ № 1»;

- МКОУ «Волчихинская СШ № 2»;

- Комитет по физической культуре и спорту, МКУДО «Волчихинская детско-юношеская спортивная школа»;

- МКДОУ «Волчихинский детский сад № 2»;

- МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»;

- КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»;

- МКОУ ДОД «Детская школа искусств»;

- МКОУ ДОД «Волчихинский Дом учащейся молодежи»;

- КГБУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- КГКУ «Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району»;

- КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»;

- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» по Волчихинскому району, МАУ «Редакция газеты «Наши Вести»»;

- МКУК «Волчихинский многофункциональный культурный центр».
В рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов в период с 07.07.2026 по 15.07.2026 Сибирским управлением Ростехнадзора, проведена выездная проверка по оценке технического состояния котельных, тепловых сетей МУП «Волчихинские коммунальные системы», по результатам проверки выявлено 17 замечаний, все замечания устранены до начала отопительного сезона.
Согласно графику проверок, утвержденному приказом Сибирского управления Ростехнадзора от 13.08.2026 № ПР-340-544-о, оценка обеспечения готовности муниципальных образований Алтайского края проводится в период с 01.10.2025 по 10.11.2026. Для получения паспорта готовности района к отопительному периоду 2026-2027 годов в Сибирское управление Ростехнадзора 24.09.2026 направлена вся необходимая документация. По результатам проверки направленной документации 02.10.2026 получен паспорт готовности района к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Согласно постановлению Администрации Волчихинского района Алтайского края от 29.09.2026  № 386 «О начале отопительного сезона 2026-2027 годов на территории Волчихинского района» начата подача тепловой энергии от всех источников теплоснабжения с 02.10.2026 для объектов социальной сферы, с 05.10.2026 для остальных потребителей тепловой энергии. Все котельные района работают в штатном режиме.

И.о. председателя комитета по ЖКХ и

градостроительству




                            Е.Б. Шинкаренко
