ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17.10.2019 № 47

с. Волчиха

О готовности района к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишовой Т.М. о готовности района к отопительному сезону 2019-2020 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишовой Т.М. о готовности района к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

2. В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб района в зимний период рекомендовать:

- Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, руководителям казенных учреждений Волчихинского района, МУП «Волчихинское» организовать свою работу по прохождению отопительного сезона без аварийных ремонтных работ с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Тарасов М.А.).

Председатель Волчихинского районного

Совета народных депутатов В.Н. Артёменко

Информация

о готовности района к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 гг. проводилась на основании:

- Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 14.05.2019 №231 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительным периодам 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии» обнародовано на официальном сайте Администрации района;

- Утвержденного плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 10.05.2019;

- Графика мониторинга готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов к работе в ОЗП 2019-2020 г.г. утвержденного 14.05.2019.

Согласно утвержденного плана мероприятий осуществлялись проверки погашения задолженности за потребленные энергоресурсы учреждений бюджетной сферы, прочих потребителей, по подготовке к работе водопроводных и тепловых сетей, промежуточные проверки котельных по подготовке их к ОЗП и выполнения предписаний Сибирского управления Ростехнадзора в МУП «Волчихинское».

Для прохождения отопительного периода заключены муниципальные контракты на поставку угля для нужд муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в объёме потребности бюджетной сферы на отопительный период 2019-2020 г.г. размере 4 176 тонн (2018-2019 – 4180) на сумму 13947840 рублей 00 копеек (цена одной тонны угля определена в сумме 3340 рубля 00 копеек, это больше в сравнении с прошлым годом на 235 рубля 00 копеек, цена одной тонны составляла 3105 рублей 00 копеек).

В связи с отключением котельных:

- решались вопросы по подключению котельных МУП «Волчихинское» в АО «Алтайкрайэнерго». Все котельные были подключены к 01.08.2019.

- при финансовой поддержки края частично погашены долги по электроэнергии МУП «Волчихинское», приобретены:

котлы – 7 шт. (МУП «Волчихинское»), в том числе 1 котел передан ООО «Строй-Мастер»;

насосы – 4 шт.;

дымососы 2 шт. (в том числе – 1 шт. для с. Новокормихи по заявке 2018 года);

- отремонтирована кровля на котельной по ул. Советской, 118к, проведен частичный ремонт по зданию котельной по ул. Мирный, 2к. Проведены ремонтные работы на всех котельных МУП «Волчихинское» по замечаниям Сибирского управления Ростехнадзора.

Подготовлена документация для защиты паспорта готовности района в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Проведен текущий ремонт котельных школ района, всем по заявкам произведено финансирование на текущие ремонтные работы.

Проведена огромная работа по строительству модульной котельной в с. Усть-Волчихе по подключению к отоплению оставшегося старого здания школы. Все вопросы в настоящее время решены положительно.

В связи с тем, что в Усть-Волчихинском сельсовете вынуждены заниматься первоклассники и отключением здания администрации сельсовета от отопления, оказана финансовая поддержка для ремонта отопления сельсовета и установки котла.

Вывезен муниципальный уголь по разнарядке за сентябрь и заканчивается вывозка угля за октябрь. Сформирован запас угля на территориях котельных школ, сельсоветов, МУПа в общем объеме 2146,8 т (более 45-дневный запас, вывезенного угля и сэкономленного запаса предыдущего отопительного сезона), сэкономленный уголь и уголь сентября хранится на площадке по ул. 30 лет Октября 70к.

Согласно постановлению Администрации Волчихинского района Алтайского края от 30.09.2019 № 462 «О начале отопительного сезона 2019-2020 гг.» рекомендована подача тепловой энергии с 01.10.2019.

Все котельные района запущены в работу.

При проверке комиссии по подготовке к ОЗП 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии было вскрыто, что большинство из них не проводят работу по подготовке к зиме (не промывают системы отопления раз в 5 лет, не утепляют оконные и дверные проемы должным образом, до сих пор у многих не установлены краны «Маевского», не проводятся необходимые текущие ремонты, не ремонтируются наружные сети до границ балансового разграничения и др.).

Всё вышеперечисленное приводит к огромным проблемам, с которыми мы сталкиваемся при отоплении зимой.

Результатом проделанной работы по подготовке к зиме директорами школ, главами сельских администраций, руководителями МУПов, учреждений и потребителей станет получение паспорта готовности района к отопительному периоду 2019-2020 годов в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству, архитектор района Т.М. Шишова