План мероприятий по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения на 2018 – 2020гг

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Объёмы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованной системы водоснабжения | В течение всего периода |  |  |  |
| 2 | Выявление бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения | В течение всего периода |  |  |  |
| 3 | Оборудование водозабора приборами учета расхода воды их артезианской скважины | 2019-2020 |  | 10 | 10 |
| 4 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения | ежегодно | 14,8 | 14,8 | 15,0 |
| 5 | Контроль фактического потребления холодной воды абонентам | постоянно |  |  |  |
| 6 | Установка, проверка приборов учета холодной воды | постоянно |  |  |  |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения | постоянно |  |  |  |
| 8 | Проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения | ежегодно |  |  |  |
| 9 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы водоснабжения | 2018-2020 | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| 10 | Заключение договоров с абонентами | постоянно |  |  |  |
| 11 | Оборудование и содержание в исправном состоянии ограждение зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПин2.1.4.111-02 | постоянно | 20 | 20 | 50 |
| 12 | Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артезианских скважин водозабора согласно требований | 2,3 кварталы каждого года |  |  |  |
| 13 | Промывка резервуара чистой воды водозабора | ежегодно | 10 | 10 | 25 |
| 14 | Хлорирование резервуаров и разводных сетей | по графику | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ежегодно | 30 | 30 | 60 |
|  | Итого: |  | 174,8 | 184,8 | 270,0 |

Директор МУП «ВОЛНА»                                                                                                                                           Л.Н. Скопина