ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

_____________                                                                                              	 № _____

с. Волчиха

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону   2020-2021  г.г.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишовой Т.М. об окончании отопительного сезона 2019 – 2020 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишовой Т.М. об окончании отопительного сезона 2019 – 2020 г.г. и планах по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.г.

2. Рекомендовать:

Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, казенных учреждений, муниципальным унитарным предприятиям продолжить работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду к 15.09.2020, получение паспортов готовности.

3. Обнародовать данное решение на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Тарасов М.А.).

Председатель Волчихинского

районного Совета  народных  депутатов                                               В.Н. Артёменко

Информация

об окончании отопительного сезона 2019-2020г.г.

и о планах по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г.

Отопительный сезон 2019-2020 гг. начат  01.10.2019, завершен 22.04.2020 (постановление Администрации Волчихинского района от 21.04.2020 № 148). Паспорт готовности района к отопительному сезону 2019-2020 г.г. был получен 01.11.2019.

Отопительный сезон проходил относительно спокойно, без крупных аварий. Те аварийные ситуации, которые возникали в ходе отопительного сезона, устранялись в самые сжатые сроки силами работников МУП «Волчихинское». Все аварии происходили из-за изношенности оборудования, тепловых и водопроводных сетей. Надо отметить, что официальных жалоб на низкие температуры в квартирах от жителей не поступало.

С поставкой угля в истекшем отопительном периоде  проблем не было, срывов подачи тепла и остановок котельных из-за отсутствия угля не было.

В истекшем отопительном сезоне по муниципальным  контрактам на поставку угля, заключенным с АО «Алтайская топливная компания» в июле 2019 года в объеме потребности бюджетной сферы и отопления жилого фонда,  получили 4176 тонн угля по цене 3340 руб. за 1 тонну, на общую сумму 13 947 840 рублей. Часть бюджетного угля в размере 1695 тонн передано в МУП «Волчихинское» для отопления бюджетной сферы, жилого фонда с. Волчихи. Сельсоветы для отопления по разнарядке получили 517 тонн угля, школы 1964 тонны угля. 12.02.2020 года получено 500 тонн резервного угля из резервного запаса Алтайского края, который передан в МУП «Волчихинское». 25.02.2020 для формирования резервного запаса Администрацией района закуплено 1100 тонн угля в ООО «Вектор» на общую сумму 2 531 375,0 рублей. МУП «Волчихинское» заключало коммерческие контракты на получение 2000 тонн угля.

За отопительный период 2019-2020 годов задолженности за уголь, электроэнергию бюджетной сферы по состоянию на 01.05.2020 нет.

Задолженность МУП «Волчихинское» по состоянию на 01.05.2020 за коммерческий уголь составляет 10455,50 тыс. руб.,  за электроэнергию – 7331,10  тыс. руб., из них по договору цессии за ООО «Тепло» задолженность составляет 2522,07 тыс. руб.

По состоянию на 01.05.2020 задолженности местного бюджета перед МУП «Волчихинское» не имеется, задолженность краевого бюджета составляет 2114,02 тыс. руб., федерального бюджета – 425,28 тыс. руб., населения – 1294,82 тыс. руб., прочих потребителей – 1084,02 тыс. руб. Общая сумма задолженности перед МУП «Волчихинское» - 4918,14 тыс. руб.

Задолженности теплоснабжающих организаций района за перевозку угля (доставку) нет.

На сегодняшний день проведена защита на уровне края на необходимое количество угля на отопительный сезон 2020-2021 годов для включения её в конкурсную массу Алтайского края. Аукцион в крае пока не проводился, ведется только подготовительная работа по документам на аукцион.

Для подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г. в Администрации района на основании постановления от 14.05.2019 № 231 создана комиссия, утверждена программа по проведению готовности к отопительным периодам 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, разработан план мероприятий и график проверок готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов.

МУП «Волчихинское» разработало план мероприятий по ремонту котельных и котельного оборудования, на ремонтные работы и материалы, оборудование необходимо затратить более 3,0 млн. рублей. Разработан план мероприятий по ремонту водопровода. Составлен и утвержден график ремонта котельных, в настоящее время организацией уже начаты ремонтные работы по подготовке к зиме.

Главы сельсоветов, директора школ также разработали свои планы мероприятий по подготовке к зиме.

В настоящее время проведен мониторинг фактических остатков угля на котельных района, он составил около 1000 тонн (на складах котельных района), это наш необходимый несжигаемый запас угля.

В рамках модернизации котельных в Администрации района мониторится вопрос по приобретению и установке в котельные трех котлов            (с.Коминтерн, Востровская СШ, Солоновский сельсовет). Также по заявленным планам мероприятий для котельных школ и сельсоветов необходимо приобретение насосного оборудования, вентиляторов, дымососов. Общая сумма, необходимая для подготовки всех котельных 4069,409 тыс. рублей.

По вине заказчика не закончен ремонт водопроводных сетей в п. Правда, планируется его закончить силами МУП «Волчихинское», для этого необходимо финансирование в пределах 300,0 тыс. рублей.

Продолжается работа по включению в краевую программу по капитальному ремонту техническому перевооружению скважин  в с. Пятков Лог, п. Правда, п. Мирный с. Волчихи.

Администрация района продолжает работу по подготовке документации по программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Подготовка к зиме это и работа с населением по подготовке многоквартирных домов к зиме, проведение в домах текущих ремонтов, проверка счетчиков по теплу и воде, установка кранов «Маевского» и другое.

МУП «Волчихинское» уже начало работу по выдаче старшим домов уведомлений по требованиям к многоквартирным домам по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов для  получения паспортов готовности.

Не все руководители бюджетных организаций добросовестно подходят к подготовке к зиме, поэтому хотелось бы напомнить, что Приказ Министерства энергетики РФ от 13.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» никто не отменял, а также распоряжение Правительства Алтайского края от    № 151-р п. 1.7. обеспечить своевременные расчеты за потребленные коммунальные услуги, а должников в МУП «Волчихинское» хватает.

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству, архитектор района					Т.М. Шишова