АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_19.01.2021_                                                                                                 № _13__

с. Волчиха

О внесении изменений в постановление Администрации Волчихинского района от 29.12.2016 №757 «Об утверждении муниципальной программы Волчихинского района Алтайского края «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Волчихинского района» на 2017-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края, постановлением Администрации Волчихинского района от 30.06.2015 № 394 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», постановляет:

- Внести изменения в приложения №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Волчихинского района» на 2017-2025 годы, изложив его в новой редакции (прилагается).

- Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 16.07.2020 № 306 «О внесении изменений в постановление Администрации Волчихинского района от 29.12.2016 №757 «Об утверждении муниципальной программы Волчихинского района Алтайского края «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Волчихинского района» на 2017-2025 годы», от 17.12.2020 № 640 «О внесении изменений в постановление Администрации Волчихинского района от 29.12.2016 №757 «Об утверждении муниципальной программы Волчихинского района Алтайского края «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Волчихинского района» на 2017-2025 годы» считать утратившими силу.

2. Обнародовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Волчихинского района в разделе «Градостроительство» вкладка «Программы комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                                                          Е.В. Артюшкина

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Волчихинского района» на 2017 – 2025 годы

Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Мероприятие | Срок реали-зации | Исполнитель | Единица измерения | Количество | Источник финансирования | Сумма затрат по годам, тыс. рублей | Сумма затрат всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение (подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Проектирование, строительство и реконструкция водопроводных сетей | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объектов | - | Всего: краевой бюджет местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Волчихе Волчихинского района | 2017 – 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объектов | - | Всего: |  | 13 213,368 | 12 846,0 | 300 | - | - | 26 359,368 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 9 073,283 | 9 074,0 | - | - | - | 18 147,283 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | 3 772,085 | 3 772,0 | - | - | - | 7 544,085 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 368,0 | - | 300 | - | - | 668,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | км | _ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Модернизация водозаборов с устройством зон санитарной охраны | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объектов | _ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Бурение новых глубинных скважин на существующих водозаборах | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объектов | _ | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проектирование и строительство станций очистки воды на водозаборах | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объектов | _ | краевой бюджет местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов в с. Волчиха (с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 20В; с.Волчиха; с. Волчиха, п. Мирный; с. Пятков Лог; п. Правда) | 2017 – 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объектов | 5 | Всего: | - | - | - | 4247,45 | 11211,717 | 11211,76 | 26670,927 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 4204,98 | 11099,6 | 11099,64 | 26404,22 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 42,4745 | 112,117 | 112,118 | 266,7095 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | - | 13 213,368 | 12 846,0 | 4547,45 | 11211,717 | 11211,76 | 53030,295 |
| 2 | Теплоснабжение (подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация систем теплоснабжения в 2-х трубном исполнении | 2017 – 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | км | _ | местный бюджет | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 917,0 | 1 717,0 |
| 2.2 | Замена изношенных тепловых сетей на трубопроводы из современных материалов в 2-х трубном исполнении | 2017 – 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | км | _ | местный бюджет | 115,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | 1 915,0 |
| 2.3 | Модернизация угольных котельных (замена котлов, котельного оборудования) | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объект | _ | Всего: | 200,0 | 200,0 | 1046,258 | 4159,822 | 200,0 | 1 000,0 | 6806,08 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | 1035,795 | 4028,7 | - | - | 5064,495 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 10,463 | 131,122 | 200,0 | 1000,0 | 1741,585 |
| 2.4 | Замена котлов на более эффективные с КПД более 80% | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | объект | _ | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| 2.5 | Модернизация и перекладка сетей теплоснабжения на территории района | 2017 – 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | шт. | _ | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| 2.6 | Создание нормативного несжигаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Волчихинские коммунальные системы» | 2017 – 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | тонн | 500 | местный бюджет | - | - | - | 1260 | 1,0 | 4,0 | 1265 |
| 2.7 | Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей (Котельная № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87к и тепловые сети; Котельная №3, с. Волчиха, ул. Советской, 118к и тепловые сети; Котельная № 2, с. Волчиха, ул. Ленина, 63К и тепловые сети | 2017 - 2025 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Администрации района | Объект, км. тепловых сетей | 3 6719 | Всего: | - | 20714,808 | - | - | 43200 | 53800 | 117714,808 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 20623,018 |  |  | 42768 | 53262 | 116653,018 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 91,790 |  |  | 432 | 538 | 1061,79 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 715,0 | 21714,808 | 1846,258 | 6219,822 | 44201 | 58721 | 133417,888 |