АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ВОЛЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2021                                             № 3-р                        с. Усть-Волчиха

О создании паводкового штаба в весенний период 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС ситуаций природного и техногенного характера», во исполнении распоряжения Правительства Алтайского края от 18.01.2021 № 10-р и в целях риска возникновения, чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в весенний период 2021 года,

- Утвердить прилагаемый состав и список средств, привлекаемых для поведения предупредительных мероприятий и ликвидации последствий весеннего паводка. (приложение № 1).

- Выделить финансовые  и  материальные средства на  профилактические и  организационно-технические мероприятия в сумме 15 000 рублей.

- Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега с крыш, проездов и пропуска талых вод.

- Выявить объекты, угрожаемые подтоплениями.

- Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения, принять меры по очистке.

- Провести очистку водозабора, сливных колодцев, водосточных систем и топу подобных объектов для беспрепятственного стока паводковых вод, своевременного производить скол льда и освобождение водостоков от возможных заторов.

- Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников и свалок.

- Провести необходимую работу по герметизации водозаборных скважин и колодцев, приобрести дезинфицирующие и дератизационные средства для проведения соответствующих мероприятий в период паводка.

- Активизировать разъяснительную с населением о потенциальной опасности  весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

- Запретить паводковый лов рыбы на водоемах села с 23.03.2021 г.

- Все мероприятия завершить к 23.03.2021 г.

- Контроль за работой и выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

13. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Усть-Волчихинского сельсовета	                                             В.И. Рудель

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Усть-Волчихинского сельсовета

Волчихинского района Алтайского края

от 10.03.2021 г. № 2-р

СПИСОК

средств и состав,  привлекаемых для поведения предупредительных мероприятий и ликвидации последствий весеннего паводка

| № п/п | Наименование техники | Ответственное лицо | Адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор Т-4 | Рудель Лилия Александровна | Ул. Советская, д.38 25-4-69 |
| 2 | Белорус МТЗ-82 с куном | Дурейкин Александр Григорьевич | Ул.Мира, д.18 8-905-926-93-17 |
| 3 | Белорус МТЗ-82 с куном | Колодезников Виталий Александрович | Ул. Почтовая, д.41 25-5-41 |
| 4 | УАЗ -220695-04 спец.пассажирский | Рудель Виктор Иванович | Ул. Советская, 1 8-961-240-48-38 |