АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_01.02.2022__                                                                                              № _47__

с. Волчиха

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 №231, Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края, постановляет:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» (далее – Программа) (прилагается).

- Ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей Программы с учетом фактически достигнутых от реализации Программы результатов и изменений в социально-экономической ситуации.

- Установить, что планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

- Информировать о ходе исполнения мероприятий Программы и о достигнутых значениях целевых показателей Программы – ежегодно до 15 февраля.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района 								     Е.В. Артюшкина

Утверждена

постановлением Администрации

Волчихинского района

от  01.02.2022     №   47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Волчихинский район

Алтайского края на 2022-2026 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования

Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Закон Алтайского края от 11.07.2011 №84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае»; - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Волчихинские коммунальные системы» (далее – МУП «ВКС»; - Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений района |
| Заказчик программы | Администрация Волчихинского района Алтайского края |
| Разработчик программы | Комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района |
| Цели и задачи Программы | Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности объектов. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и развитию электроэнергетики на территории Волчихинского района. Создание на территории района экономических, организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Достижение поставленных целей основывается на решении следующих задач: энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов муниципальной бюджетной сферы; энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов жилищного фонда; энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля расходов бюджета муниципального района на реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %. Экономия энергетичесих ресурсов в натуральном выражении. Экономия энергетических ресурсов Уровень потерь, % 2022 2023 2024 2025 2026 - теплоэнергии 21 20 20 19 19 - воды 15 15 14 14 13 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 -2026 годы, без деления на этапы |
| Исполнители основных мероприятий | Потребители ТЭР всех форм собственности, предприятия коммунального комплекса |
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | 2022 2023 2024 2025 2026 край бюдж 49220 75363 90402 59836 78974 местн. б-т 2590 3967 4758 3149 4156 внебюдж. 30 300 80 300 100 Итого 51840 79630 95240 63285 83230 Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программа | снижение уровня потерь: -теплоэнергия - до 19% - воды – до 13 % -электроэнергии – до 20 % осуществление полного контроля за расходованием топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной бюджетной сферы; оптимизация целевых показателей энергетической эффективности по видам энергетических ресурсов. к 2026 году достичь доли расходов бюджета муниципального района на реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов в общем объеме расходов бюджета муниципального района 0,1%. |

Общие положения

Волчихинский район – один из крупнейших районов Алтайского края. Территория района составляет 360 тыс. м2, включает в себя 14 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2021 составляет 16,9 тыс. человек. В районе насчитывается около 457,3 тыс. м2 жилищного фонда, более 154 км. сетей инженерных коммуникаций.

Энергетика имеет важное значение для экономики Волчихинского района. В целях повышения безопасности, надежности и эффективности энергоснабжения потребителей района, используя современные достижения науки и техники, энергоэффективное оборудование и технологии, ежегодно проводят работы по ремонту, модернизации и реконструкции энергооборудования и сооружений.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства, в промышленности. Нерациональное использование и потери  всех видов энергии и воды приводят к потерям до 25-30 % тепловой энергии, до 25% электрической энергии и 20 % воды. Соответственно это приводит:

-к росту тарифа на услуги ЖКХ района, социальной сферы, на население и прочих потребителей, что значительно увеличивает долю расходов бюджета района на содержание объектов социальной сферы;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной программой мероприятий перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех отраслях районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, промышленности. Превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения на предприятии предлагаемых данной программой мероприятий перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР. Превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

На территории Волчихинского района на обслуживании находятся 28 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц.культ.быта и прочие объекты. Обслуживаются 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет приблизительно 75%. Водопроводных сетей на обслуживании 143,5 км, изношенность которых приблизительно составляет 80%. Потери водопроводных сетей составляют 15%.

Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах ЖКХ является одним из факторов дальнейшего их развития.

Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени:

- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства;

- рост тарифного давления на коммунальные услуги;

- низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет.

1. Цель Программы

Основной целью разработки и реализации Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании топливно-энергетических ресурсов.

Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности объектов.

Повышение эффективности использования  энергетических ресурсов.

Создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и развитию электроэнергетики на территории Волчихинского района.

2. Задачи Программы

Основными задачами Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы» являются:

- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов муници-пальной бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

- повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов.

- снижение затрат к 2026 году на приобретение топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями и ЖКХ за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

- создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития;

- снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению;

- внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий;

- сбор и анализ информации по энергопотребителям на участках и объектах района;

- модернизация и замена нерентабельного и устаревшего оборудования, энергосберегающего освещения;

- сокращение потерь электроэнергии за счет увеличения сечения проводников, правильного и сбалансированного распределения нагрузок, а также их симметричности;

- установка приборов дополнительного учета на местах для анализа потребления;

- внедрение систем автоматического контроля тепло и водоснабжения;

- замена тепло и водонапорной арматуры.

3. Основные принципы программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы и ЖКХ;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

- ожидаемый конечный результат - снижение потребления всех видов энергоресурсов ежегодно не менее 0,5 процентов.

- период реализации программы: с 2022 по 2026 год.

4. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2022-2026 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до 373225 тыс. рублей.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;

- средств федерального, краевого, местного бюджетов в объемах, предусмотренных на энергосбережение;

- средств населения;

- внебюджетных средств.

5. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.

Соисполнители программы обеспечивают:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и адресности использования бюджетных средств, их целевому характеру и прозрачности, достоверности бюджета.

6.1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок, определяемых по трем критериям:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета;

степень реализации мероприятий программы.

6.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной  программы;

- оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

,

где:

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или:  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается равным 100%).

6.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального  бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

6.1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной	 программы (подпрограммы);

- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной  программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", а в случае не достижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- сумма значений.

6.1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer) / 3, где:

О - комплексная оценка.

6.2. Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

6.3. Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень ее эффективности признается низким.

7. Заключение

Программа энергосбережения в отрасли ЖКХ обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса в ЖКХ;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий;

- информирование население, предприятия и организации, получающие коммунальные услуги о необходимости принятия мер по бережному расходованию топлива, электроэнергии, тепловой энергии и воды;

- оснащение приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов, техническое перевооружение с целью снижения энергетических и топливных ресурсов;

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов;

- перераспределение высвобожденных лимитов по электроэнергии, а также финансовых ресурсов от экономии по результатам реализации программы позволит решить иные актуальные проблемы бюджетных организаций района.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно – энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Сводные финансовые затраты на реализацию программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»

| Источники и направление расходов | Финансовые затраты в ценах 2022 года (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе по годам |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего средств | 373225 | 51840 | 79630 | 95240 | 63285 | 83230 |
| Краевой бюджет | 353795 | 49220 | 75363 | 90402 | 59836 | 78974 |
| Местный бюджет | 18620 | 2590 | 3967 | 4758 | 3149 | 4156 |
| Внебюджетные источники | 350 |  | 190 |  | 160 |  |
| Население | 460 | 30 | 110 | 80 | 140 | 100 |

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края на 2022-2026 годы»

Программа энергосбережения:

| Целевой индикатор | Ед. изм. | всего / среднее значение | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, от общего расхода тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 88,2 | 52,8 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| Экономия электрической энергии в бюджето-финансируемых предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| - В т.ч. в натуральном выражении | т.квт\час | 320 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| - В стоимостном выражении | тыс.руб. | 1765 | 330 | 330 | 360 | 360 | 385 |
| Экономия тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| - В натуральном выражении | Гкал | 2650 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| - В стоимостном выражении | тыс.руб. | 3975 | 675 | 750 | 825 | 825 | 900 |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | тут | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | % | 13,2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 41 | 35 | 40 | 0 | 45 | 45 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | % | 1,8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии, воды | % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных и муниципальных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) | Гкал/ кв.м. | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных и муниципальных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) | кВт*ч/ кв.м. | 296,9 | 298,3 | 297 | 297 | 296 | 296 |
| Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) | Гкал / кв.м. | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) | кВт*ч/ кв.м. | 296,9 | 298,3 | 297 | 297 | 296 | 296 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал / кв.м. | 0,163 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,160 | 0,160 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт*ч/ кв.м. | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,0 | 41,0 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | м3 / 1 жителя | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | % | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 |
| Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | % | 18,8 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 64 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |

8. ПЛАН

основных мероприятий Программы

в том числе по годам, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена котлов работающих на твердом топливе | МУП «ВКС», Администрации сельсоветов района, МКОУ района | Инвестиционная программа | 2470 | 540 | 560 | 560 | 540 | 270 | Снижение потребления дорогостоящего топлива (угля), снижение условного расхода топлива, экономия по затратам на приобретение составит 10% |
| 2. | Установка менее энергоёмкого оборудования используемого при передаче теплоносителя (на всех объектах теплоснабжения) | МУП «ВКС», МКОУ района, Администрации сельсоветов района | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 470 | 50 | 160 | 100 | 80 | 80 | Снижение потребления электрической энергии по объекту теплоснабжения на 10 % |
| 3. | Установка в принудительном порядке у потребителя тепловой энергии устройств, обеспечивающих сброс воздуха с системы отопления | Решение собраний жильцов многоквартирных жилых домов | Средства жильцов многоквартирных домов | 80 |  | 40 |  | 40 |  | Снижение потерь при передаче теплоносителя, экономия в разрезе объекта по эл/энергии 5 % , по топливу 10 % |
| 4 | Установка приборов учета воды у потребителей | Предприятия и организации предоставляющие услуги по водоснабжению | Средства собственников | 380 | 30 | 70 | 80 | 100 | 100 | Осуществление контроля за расходом воды |
| 5. | Капитальный ремонт котельных и существующих магистралей теплоснабжения | МУП «ВКС», Администрация района | средства местного и краевого бюджета | 141310 | 30060 | 40500 | 35000 | 750 | 35000 | Снижение тепловых потерь в тепловых магистралях до 10 % |
| 6. | Установка на котельных хим. водоподготовки, хим. водоочистки | МУП «ВКС», МКОУ района, Администрации сельсоветов | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Снижение затрат на приобретение котельного оборудования на 10 % |
| 7. | Замена запорной арматуры на тепловых камерах | МУП «ВКС», Администрации сельсоветов, МКОУ района | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 520 | 40 | 160 | 100 | 160 | 60 | Снижение затрат по эл/энергии 3 %, по покупке водоносителя 2 % |
| 8. | Переоборудование и монтаж системы дымососов | МУП «ВКС», Администрации сельсоветов, МКОУ района | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 1050 | 50 | 300 | 300 | 300 | 100 | Снижение затрат по эл/энергии в целом на 4 % |
| 9. | Замена энергоёмкого оборудования осветительных приборов на энергосберегающие лампы | МУП «ВКС», МКОУ района, Администрации сельсоветов | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 60 |  | 20 |  | 20 | 20 | Снижение затрат по эл/энергии в целом на 2 % |
| 10. | Реконструкция, капитальный ремонт ветхих магистралей водоснабжения | МУП «ВКС», Администрация района | Всего средства краевого, местного бюджетов | 186300 176985 9315 | 7300 6935 365 | 35500 33725 1775 | 42000 39900 2100 | 61000 57950 3050 | 40500 38475 2025 | Снижение потерь до 3% |
| 11. | Замена погружных насосных агрегатов | МУП «ВКС», Администрация района | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 170 |  | 100 |  | 70 |  | Снижение затрат по эл/энергии в целом на 2 % |
| 12. | Установка частотного регулирования насосных агрегатов водозаборных скважин | МУП «ВКС», Администрация района | Средства МУП «ВКС», средства местного бюджета | 180 |  | 90 |  | 90 |  | Снижение затрат по эл/энергии в целом на 2 % |
| 13. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов | МУП «ВКС», Администрация района | средства местного и краевого бюджета | 17550 | 8550 |  | 9000 |  |  | Снижение затрат по эл/энергии в целом на 2 % |
| 14. | Капитальный ремонт гидрантов | МУП «ВКС», Администрация района | средства местного и краевого бюджета | 4170 | 170 | 2000 | 2000 |  |  | Снижение потерь до 3% |
| 15 | Капитальный ремонт водонапорных башен | МУП «ВКС», Администрация района | средства местного и краевого бюджета | 18065 | 5000 | 30 | 6000 | 35 | 7000 | Снижение потерь до 5% |
|  | Итого |  |  | 373225 | 51840 | 79630 | 95240 | 63285 | 83230 |  |

9. Описание системы управления

Реализация Программы осуществляется органами местного самоуправления во взаимодействии с организациями-исполнителями мероприятий Программы.

Контрольным органом по реализации Программы является Администрация Волчихинского района. Организационным органом по реализации Программы является комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района.

Координацию распределения ресурсов на энергосберегающие мероприятия осуществляют соответствующие структурные подразделения Администрации Волчихинского района согласно функциональным обязанностям.

Не позднее 15 ноября каждого года исполнители Программы предоставляют в комитет по ЖКХ и градостроительству предложения по внесению изменений в План основных мероприятий Программы на следующий год с поквартальной разбивкой финансовых и количественных показателей.

Фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются исполнителями для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы и направляются до 01 февраля каждого года в комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования исполнители Программы предоставляют в комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района по итогам года.