План

 создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Волчихинский район 2023 год

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Место реализации проекта | Полная стоимость строительства, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/ бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, в том числе по источникам (федеральный бюджет /краевой бюджет/бюджет города /внебюджетные источники), тыс.руб.  | Планируемый объем финансирования в текущем году, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Планируемые сроки строительства | Степеньготовности (%) на начало года | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Капитальный ремонт котельной 1,45 МВт и тепловых сетей в с. Волчиха, ул. Советская, 118 к | ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | Волчихинский район | 31 336 670,17 руб. (региональный, местный бюджет)  | 18641768.84 | 31 336 670,17 руб. (региональный, местный бюджет) | 2022-2023 | 0 | Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей |
| 2. | Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни в с. Бор-Форпост Волчихинского района Алтайского края | ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | Волчихинский район | 2 343 942,37 рублей(региональный, местный бюджет) | - | 2 343 942,37 рублей(региональный, местный бюджет) | 2023 |  | Капитальный ремонт водонапорной башни |
| 3. | Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни в с. Солоновка, Волчихинского района Алтайского края | ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | Волчихинский район | 2 647 533,77 рублей(региональный, местный бюджет) | - | 2 647 533,77 рублей(региональный, местный бюджет) | 2023 |  | Капитальный ремонт водонапорной башни |

Председатель комитета

экономики и муниципального имущества С.А. Мандрикова