ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

_____________                                                                                              
 № _____

с. Волчиха

О готовности района к отопительному сезону 2024-2025 г.г.
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Овчаровой Ю.П. о готовности района к отопительному сезону 2024-2025 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству Овчаровой Ю.П. о готовности района к отопительному сезону 2024-2025 г.г.

2. В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб района в зимний период рекомендовать:


- Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, руководителям казенных учреждений Волчихинского района, МУП «Волчихинские коммунальные системы» организовать работу по прохождению отопительного сезона без аварийных ремонтных работ с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Плотников М.Г.).
Председатель Волчихинского
районного Совета  народных депутатов                                                          Е.В.Бауэр
Информация

о готовности района к отопительному сезону 2024-2025 г.г.


Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. проводилась на основании:

         - Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 07.04.2022 №146 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительным периодам 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии» обнародовано на официальном сайте Администрации района;

        - Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 24.05.2024 № 56-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливо-энергетического комплекса Волчихинского района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов»;

        - Утвержденного плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов от 27.05.2024;

       - Графика мониторинга готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов к работе в отопительном периоде 2024-2025 г.г., утвержденного 27.05.2024.


Согласно утвержденному плану мероприятий проводился мониторинг подготовки к работе в отопительный сезон: промежуточные проверки котельных, водопроводных и тепловых сетей, здания муниципальных учреждений и многоквартирных домов, погашения задолженности за потребленные энергоресурсы учреждений бюджетной сферы и  прочих потребителей. Запланированные мероприятия были выполнены.


Для прохождения отопительный сезон 2024-2025 годов приобретено 4321 тонн каменного угля для отопления жилищного фонда и организаций бюджетной сферы района на сумму 18 467,205 тыс. рублей.

До начала отопительного сезона в районе сформирован  45-суточный запас в размере 1000 тонн (выданного в прошлом отопительном сезоне из резервного запаса района).

В настоящее время вывезен уголь в рамках прямых договоров в полном объеме и в рамках муниципальных контрактов вывезен уголь согласно графику поставки за сентябрь 2024 года,  осуществляется вывозка угля согласно графику за октябрь 2024 года. Сформирован запас угля на территориях котельных школ, сельсоветов, МУП «Волчихинские коммунальные системы» в общем объеме 4242 тонн, это более чем на 45-дней. В МУП «Волчихинские коммунальные системы» сформирован не сжигаемый запас топлива в объеме 264 тонны.

         До начала отопительного сезона завезен уголь во все котельные района.
         Все котельные района подключены к электроснабжению.

         За счет средств районного бюджета на ремонт котельных сельсоветов района, МУП «Волчихинские коммунальные системы», ремонт и приобретение котельного оборудования, ремонт тепловых и водопроводных сетей, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов было освоено средств на общую сумму 3457,82 тыс. рублей и проведены следующие работы:             

- Произведена замена котла отопления в котельной Администрации Бор-Форпостовского сельсовета, заменена дымоходной трубы в котельной Бор-Форпостовского ДК;

         - Произведен ремонт участка водопроводной сети с. Вострово;

         - Произведена замена дымоходной трубы, проведен текущий ремонт котельного оборудования в котельной Администрации Коминтерновского сельсовета, в здании дома культуры проведен ремонт системы отопления, замена насос на водозаборной скважине п. Коминтерн;

         - Произведен частичный ремонт, с заменой наиболее ветхих участков водопроводной сети с. Новокормиха, заменено электрооборудование на водозаборном узле с. Новокормиха;        

          - Произведена замена котла отопления и замена котельного оборудования в котельной с. Пятков-Лог, произведена закольцовка  водопроводной сети с. Пятков-Лог;

          - Произведена замена котла отопления в котельной Администрации Солоновского сельсовета;

          - Произведена замена котла отопления в котельной Администрации Усть-Волчихинского сельсовета, произведен ремонт глубинных насосов на водозаборном узле с. Усть-Волчиха, произведен ремонт системы отопления в здании Усть-Кормихинского дома культуры.

          МУП «Волчихинские коммунальные системы» в соответствии с разработанным планом мероприятий подготовки к отопительному периоду произведена замена теплотрассы по ул. 30 Лет Октября с. Волчиха протяженностью 160 метров, проведена работа по замене поворотных запоров (задвижек) в водопроводных смотровых колодцах с. Волчиха. Во всех котельных с. Волчиха произведена очистка дымоходов, промывка систем отопления, косметический ремонт (побелка). В котельных по адресам: с. Волчиха, ул. Ленина, 63к, ул. 1 Мая, 80к и ул. Ветеранов ВОВ, 79к произведена замена 3 котлов отопления.

         За счет средств районного бюджета и в том числе за счет средств дотаций из краевого бюджета для подготовки котельных и зданий образовательных учреждений к отопительному сезону 2024 - 2025 году освоено средств на сумму 16368,94 тыс. рублей, проведены следующие работы:
         - в здании МДОУ «Волчихинский детский сад №3» проведен капитальный ремонт системы отопления и замена окон на пластиковые;          
          - МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1» проведены работы по ремонту системы отопления в здание по адресу: с. Волчиха, ул. Ленина, д. 63, в Правдинском филиале произведен ремонт крыши на зданиях детского сада и школы;

          - МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2» в котельной Коминтерновского филиала проведены сварочные работы, замена кровли, замена труб отопления. Проведен частичный ремонт кровли на здании школы. В котельных Новокормихинского и Березовского филиалах  проведены сварочные работы, замена кранов, насоса. В котельной Бор – Форпостовского филиала проведена замена электропроводки;

         - МКОУ «Солоновская средняя школа им. Сартина» - произведена замена насоса консольного водоснабжения, проведена замена кровли на здании школы (кроме спортзала). В Селиверстовкий филиале МКОУ «Солоновская средняя школа им. Сартина» проведена замена 34 окон во всех учебных классах и замена кровли на здании школы;

          - МКОУ «Востроская средняя школа» в здании школы проведена замена  3 окон на пластиковые, проведен ремонт системы отопления в 3 кабинетах, проведена замена котла отопления  в здании детского сада;

          - МКОУ «Малышевологовская средняя школа» проведен ремонт крыши на здании пищеблока детского сада;

          - Во всех школьных котельных произведена очистка дымоходов, промывка систем отопления, косметический ремонт (побелка).
         Комиссией по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее Комиссия) с 15.08.2024 по 01.09.2024 проведена проверка готовности к предстоящему отопительному сезону, котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы», учреждений социальной сферы и жилых домов. Выявленные в результате данной проверки замечания устранены в сжатые сроки. Все объекты проверки получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Защита паспорта готовности района к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов в Сибирском управлении Ростехнадзора проводилась 12.09.2024. По результатам проверки 12.09.2024 получен паспорт готовности района к работе в отопительный период 2024-2025 годов. 


Согласно постановлению Администрации Волчихинского района Алтайского края от 17.09.2024  № 475 «О начале отопительного сезона 2024-2025 гг.» начата подача тепловой энергии от всех источников теплоснабжения с 22.09.2024. Все котельные района работают в штатном режиме.

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству




                             Ю.П. Овчарова

